# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH SÁCH BẢNG	iii

TỪ NGỮ VIẾT TẮT	iv

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú, tỉnh An Giang	1

2. Mục đích	2

3. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất	3

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất	6

5. Nội dung và sản phẩm kế hoạch sử dụng đất	6

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	7

1. Phân tích khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường	7

2. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội	11

3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường	17

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021	18

1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021	18

2. Kết quả chuyển đổi giữa các loại đất năm 2021	26

3. Kết quả thu hồi đất năm 2021	27

4. Kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	27

5. Kết quả thực hiện danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ năm 2019 đến 2021	28

6. Kết quả khai thác các khu đất công năm 2021	34

7. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021	37

8. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021	37

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022	37

1. Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện An Phú	37

2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện	40

3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	47

4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng	63

5. Diện tích đất cần thu hồi	66

6. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2022	69

7. Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trình thông qua HĐND tỉnh	69

8. Danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022 trình thông qua Hội đồng nhân tỉnh An Giang	70

9. Danh mục công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 (nếu có)	71

10. Danh mục dự án thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2022	72

11. Danh mục các khu đất công đăng ký khai thác trong năm 2022	72

12. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2022	78

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	83

1. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	83

2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất	84

3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất	84

4. Các giải pháp khác	85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	87

1. Kết luận	87

2. Kiến nghị	87

BIỂU SỐ LIỆU	89

# DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021	18

Bảng 2: Danh mục các công trình thực hiện trong năm 2021	25

Bảng 3: Danh mục kết quả thực hiện dự án thủ tục hành chính năm 2021	28

Bảng 4: Kết quả thực hiện danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ năm 2019 đến 2021	28

Bảng 5: Kết quả khai thác các khu đất công năm 2021	34

Bảng 6: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỉnh An Giang phân bổ trên địa bàn huyện An Phú	39

Bảng 7: Danh mục các công trình, dự án của năm 2021 chuyển sang năm 2022	40

Bảng 8: Danh mục các công trình đất giao thông	43

Bảng 9: Danh mục các công trình đất ở tại nông thôn	46

Bảng 10: Danh mục các công trình đất ở tại đô thị	46

Bảng 11: Tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú	47

Bảng 12: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện An Phú	58

Bảng 13: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú	64

Bảng 14: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện An Phú	67

Bảng 15: Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022	69

Bảng 16: Danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022	70

Bảng 17:Danh mục các khu đất công đăng ký khai thác trong năm 2022	72

Bảng 18:Dự kiến các khoản thu, chi bồi thường, thu hồi đất năm 2022	81

# TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| UBND: | Ủy ban nhân dân |
| --- | --- |
| HĐND: | Hội đồng nhân dân |
| QHSDĐ: | Quy hoạch sử dụng đất |
| KHSDĐ: | Kế hoạch sử dụng đất |
| ĐBSCL: | Đồng bằng sông Cửu Long |
| KT- XH | Kinh tế - xã hội |
| DTLS | Di tích lịch sử |
| QCVN: | Quy chuẩn Việt Nam |
| TCVN: | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QH | Quy hoạch |
| SDĐ | Sử dụng đất |

# ĐẶT VẤN ĐỀ

### 1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú, tỉnh An Giang

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Nét đặc trưng cơ bản của đất đai là cố định về vị trí, có hạn về không gian, vô hạn về thời gian và đa mục đích sử dụng. Quá trình khai thác sử dụng đất đai luôn gắn liền với quá trình phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn, chính vì vậy việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững luôn là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải hoạch định kỹ càng và khoa học.

Hiến pháp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tại Khoản 1 Điều 54 chương III, đã nêu: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch tại Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013, từ Điều 35 đến Điều 51 quy định về nguyên tắc lập; hệ thống, trách nhiệm, thẩm định và thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,… Trong đó, tại Khoản 2, Điều 37 quy định “Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”. Đồng thời, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành các quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp chủ động tiến hành tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nói chung và cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu  quản lý và sử dụng đất đai ngày càng chặt chẽ, đúng mục đích và có hiệu quả.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Phú đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 huyện An Phú; Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các dự án vào Chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 cấp huyện. Đây là cơ sở pháp lý để huyện triển khai thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, qua đó đã thực hiện hoàn thành các công trình dự án quan trọng của tỉnh, huyện và dân sinh trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nên đã nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Do đó, để đảm bảo phân bổ, bố trí quỹ đất kịp thời phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 thì việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú là cần thiết và phải làm ngay.

### 2. Mục đích

- Điều tra, khảo sát, đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Đánh giá tình hình quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh đã phân bổ cho huyện trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.

- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực  hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất.

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất.

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

### 3. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất

3.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hổi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND  ngày 7/12/2018 về việc ban hành danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ;

- Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về việc Hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020;

- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án co thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang;

- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND tỉnh An Giang về việc Hủy bỏ danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Danh mục các dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020;

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh An Giang về việc hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018;

- Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh An Giang về việc Danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022

- Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 huyện An Phú;

- Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các dự án vào Chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 cấp huyện.

- Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021 – 2030 và kế hoạch sửu dụng đất năm đầu huyện An Phú.

3.2. Các tài liệu, số liệu liên quan

- Công văn 3082/STNMT-ĐĐ ngày 06/10/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022;

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh có liên quan trên địa bàn huyện;

- Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện An Phú;

- Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 01/11/2021 về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021;

- Báo cáo số 101/BC-PTNMT ngày 09/11/2021 về Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo số 86/BC-PTNMT ngày 27/9/2021 về Kết quả triển khai thực hiện các dự án có thu hồi đất từ năm 2018 đến năm 2021;

- Nhu cầu sử dụng dụng đất năm 2022 của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện An Phú;

- Thống kê đất đai năm 2020;

- Niên giám thống kê huyện An Phú năm 2020;

- Các số liệu, tài liệu khác có liên quan.

### 4. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh An Giang

- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở, Ngành tỉnh

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang

- Cơ quan chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Cơ quan phối hợp: phòng, ban và UBND các xã thuộc huyện

- Cơ quan tư vấn: Cty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng TM và DV Đại Nam

- Thời gian thực hiện: năm 2021

### 5. Nội dung và sản phẩm kế hoạch sử dụng đất

5.1. Nội dung

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú, ngoài phần đặt vấn đề và kết luận bao gồm 4 phần chính sau:

- Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

- Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

5.2. Sản phẩm

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú, tỉnh An Giang (kèm phụ biểu, bản đồ A3, bản vẽ):	         05 bộ

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tỷ lệ 1/25.000 (kèm Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án):				05 bộ

- Đĩa CD lưu dữ liệu:							01 đĩa

## I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

### 1. Phân tích khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Huyện An Phú nằm ở phía Bắc của tỉnh An Giang, cách trung tâm của tỉnh khoảng 88 km. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 22.629,76 ha (theo kết quả thống kê đất đai năm 2020), bao gồm 12 xã: Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Phú Hội, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Tường, Vĩnh Hậu, Đa Phước, và 02 thị trấn: An Phú, Long Bình. Về địa giới hành chính tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc và phía Tây giáp Vương quốc Campuchia.

- Phía Đông và Đông Nam giáp thị xã Tân Châu.

- Phía Tây Nam giáp thành phố Châu Đốc.

Về giao thông thủy bộ có các tuyến quan trọng cấp quốc gia, vùng đi qua địa bàn như sông Hậu, nhánh sông Hậu, sông Châu Đốc, sông Bình Di, quốc lộ 91C, đồng thời có 03 cửa khẩu kinh tế (là Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và Bắc Đai), và đường biên giới dài khoảng 43 km với Vương quốc Campuchia nên tạo thuận tiện trong việc lưu thông, trao đổi kinh tế giữa huyện với các vùng lân cận, trong nước và quốc tế. Do đó, huyện có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo đúng mục tiêu đã đề ra.

1.1.2. Địa hình, khí hậu, thủy văn

- Địa hình: Huyện có địa hình dạng đồng bằng, tương đối bằng phẳng được phù sa sông Hậu bồi đắp hàng năm, cao độ phổ biến khoảng trên dưới 3,3 – 1,7 m so với mực nước biển, có xu hướng thấp dần theo hướng Bắc xuống Nam; khu vực nội đồng thường thấp hơn khu vực ven sông rạch; nơi địa hình thấp nhất thuộc địa bàn các xã Phú Hội, xã Vĩnh Hậu và cao nhất trên địa bàn thị trấn Long Bình, xã Khánh An và xã Khánh Bình; đồng thời bị chia cắt bởi hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc nên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giao thông đường thủy, tuy nhiên cũng gây rất nhiều khó khăn cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ giới hoá nông nghiệp, phát triển giao thông đường bộ và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là vào mùa mưa lũ.

- Khí hậu: Huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, ít bão, quanh năm nóng ẩm, với những đặc trưng chủ yếu sau:

+ Chế độ nhiệt: nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28,00C, thường tháng 12 thấp nhất là khoảng 26,30C, tháng 4 cao nhất là khoảng 30,10C.

+ Chế độ nắng: số giờ nắng trong năm khá cao, khoảng 2.630 giờ/năm.

+ Chế độ mưa: trong năm hình thành 2 mùa rõ rệt; mùa mưa bắt đầu từ  tháng 5 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.213 mm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa (chiếm 90% tổng lượng mưa).

+ Chế độ ẩm: cao và ổn định, ít biến đổi qua các năm, trung bình cả năm khoảng 77%, thấp nhất vào mùa khô, cao nhất vào mùa mưa.

- Thủy văn: Chế độ thủy văn trên địa bàn huyện phụ thuộc chủ yếu vào chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông, dòng chảy của sông Hậu, chế độ mưa, đặc điểm địa hình và hình thái kênh rạch. Sông Hậu chảy qua địa bàn huyện với lưu lượng trung bình năm khoảng 15.000 m3/giây, vào mùa mưa khoảng trên 25.000m3/giây và mùa khô khoảng 5.000 m3/giây. Hàng năm độ chênh lệch mức đỉnh triều bình quân từ 1,1m - 1,4m vào các tháng mùa khô và từ 1,7m - 2,3m vào các tháng mùa mưa; Nhìn chung, với hệ thống sông Hậu, sông Châu Đốc, sông Bình Di, nhánh sông Hậu,  rạch Cò Lau,... đã đáp ứng đủ nguồn nước mặt phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và vận tải thuỷ trên địa bàn.

1.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất

Trên địa bàn huyện có 02 nhóm đất chính bao gồm: đất phù sa bồi, phát triển khá ven sông; đất phù sa. Trong đó:

- Nhóm đất phù sa bồi, phát triển khá ven sông: có diện tích khoảng 11.066 ha, chiếm 48,90% diện tích tự nhiên, gồm 1 loại là đất phù sa bồi, phát triển khá, có dấu tích đường nứt dọc, dinh dưỡng kém, phân bố phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn. Thích hợp cho việc canh tác nông nghiệp như trồng lúa nước, hoa màu, cây ăn quả lâu năm, nuôi trồng thủy sản.

- Nhóm đất phù sa: có diện tích khoảng 10.266,60 ha, chiếm 45,37% diện tích tự nhiên, gồm 1 loại là đất phù sa glây, tầng mặt dày, dinh dưỡng khá, có dấu tích phù sa bồi, phân bố ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn. Đây là loại đất thích hợp cho nhiều loại cây trồng. Tuy nhiên, cần thận trọng trong việc bón phân dư thừa trên các vùng thâm canh cao, điều này có thể dẫn đến việc tăng đặc tính hóa học không có lợi cho đất.

Ngoài ra, đất sông, kênh, rạch có diện tích khoảng 1.297,16 ha, chiếm 5,73% diện tích đất tự nhiên, phân đều trên địa bàn huyện. Nhìn chung, nguồn tài nguyên đất của huyện có khả năng đáp ứng tốt cho nhu cầu của các mục đích chuyên dùng, cũng như canh tác nông nghiệp - thủy sản.

1.2.2. Tài nguyên nước

- Nước mặt: được cung cấp từ sông Hậu thông qua hệ thống sông, kênh rạch khá dày đặc trên địa bàn. Nguồn nước chủ yếu phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp và một phần nhỏ phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Ngoài nguồn nước từ sông, kênh, rạch thì nước mưa cũng là một nguồn quan trọng cung cấp cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

- Nước dưới đất: trên địa bàn huyện phân bố ở độ sâu khoảng từ 80 - 500m với trữ lượng lớn, chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay chủ yếu khai thác ở độ sâu từ 80 – 150 m và 250 - 300 m để phục vụ cho mục đích công nghiệp chế biến và sinh hoạt của nhân dân, một số nơi chưa đến 50m đã có nước dưới đất.

1.2.3. Tài nguyên khoáng sản

Trên địa bàn, khoáng sản có 02 loại là sét gạch ngói và cát sông; trong đó, sét gạch ngói có trữ lượng khoảng 3,8 triệu m3, được hình thành do trầm tích trên sông tích tụ dọc theo các bờ sông, phân bố tập trung ở thị trấn An Phú, xã Đa Phước, Vĩnh Hội Đông; hiện nay, các vùng quy hoạch khai thác sét gạch ngói đã được xác định là vùng Vĩnh Hội Đông (quy mô 76,0 ha, trữ lượng 1,5 triệu m3); vùng thị trấn An Phú (quy mô 31,0 ha, trữ lượng 0,62 triệu m3); vùng Đa Phước (quy mô 83 ha, trữ lượng 1,66 triệu m3); và cát sông có trữ lượng khoảng 1,18 triệu m3, phân bố tập trung tại xã Vĩnh Trường. Nhìn chung, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn chủ yếu phục vụ cho mục đích xây dựng và san lắp mặt bằng

1.2.4. Tài nguyên nhân văn

Huyện có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, và năm 1991 được thành lập từ việc chia tách huyện Phú Châu thành 02 huyện An Phú và Tân Châu theo Quyết định số 373-HĐBT, ngày 13/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có các dân tộc sinh sống như Kinh, Chăm, Hoa, Khơmer và một số dân tộc khác, trong đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số. Cộng đồng các dân tộc khác nhau với những nét đặc trưng khác nhau về phong tục tập quán sinh sống, truyền thống, bản sắc cùng hội tụ trên địa bàn đã tạo nên nét đa dạng về văn hóa được bảo tồn và lưu truyền cho đến ngày nay; và có các đình được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng, hoặc kiến trúc, nghệ thuật như đình thần Đa Phước, đình thần Khánh Bình, đình thần Phước Hưng; và còn có những Thánh đường (Masjid) và Tiểu Thánh đường (Surao) mang nét kiến trúc Hồi giáo đẹp mắt.

1.3. Thực trạng môi trường

1.3.1. Môi trường không khí

Năm 2021, môi trường không khí trên địa bàn huyện chưa có dấu hiệu ô nhiễm, kết quả quan trắc các chỉ tiêu như TSP, NO2, SO2, CO,…vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT).

1.3.2. Môi trường nước

- Nước mặt: kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước mặt sông Hậu trên địa bàn huyện theo chỉ số WQI dao động từ 40 – 74, đa phần ở mức sử dụng cho mục đích tưới tiêu, chất lượng nước có xu hướng giảm.

- Nước dưới đất: nguồn nước trên địa bàn đã có hiện tượng ô nhiễm, kết quả quan trắc được thực hiện tại 03 tầng chứa nước như: tầng Pleistocen giữa – trên; tầng Pleistocen trên và tầng Holocen, có một số chỉ tiêu như độ cứng tổng, Amoni, Mn và vi sinh đã vượt mức cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (QCVN 09-MT:2015/BTNMT).

1.3.3. Môi trường đất

Nguồn ô nhiễm đất và suy thoái đất chủ yếu là do chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người trong quá trình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại – dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và sinh hoạt. Kết quả quan trắc các chỉ tiêu đo được còn nằm trong giới hạn cho phép, nên môi trường đất trên địa bàn chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên, các chỉ tiêu quan trắc có xu hướng tăng qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Vì vậy, trong quá trình phát triển cần có chiến lược bảo vệ môi trường đất mang tính bền vững, lâu dài ngay từ lúc đất còn chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

### 2. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Tình hình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) năm 2021, đạt 4.007,8/3.939 tỷ đồng, đạt 101,75%. Trong đó: khu vực I: 2.773/2.740 tỷ đồng; khu vực II: 603/598 tỷ đồng và khu vực III: 631,8/601 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và công nghiệp – xây dựng; trong đó khu vực I: chiếm 69,19%; Khu vực II: 15,05%, Khu vực III: 15,76%.

Tổng thu ngân sách địa phương bình quân năm đạt 735 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa là 85 tỷ đồng, đạt 145,8% kế hoạch.

2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp – thủy sản

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn (giá sản phẩm không cao, tiêu thụ chậm, chi phí sản xuất và vận chuyển cao),…đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhưng do huyện đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo diện tích vườn kém hiệu quả, phát triển các mô hình trồng rau, màu trên đất lúa; phát triển nuôi trồng thủy sản, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;…Trong 10 tháng đầu năm 2021, huyện đã triển khai thực hiện các đề án, mô hình phát triển nông nghiệp như: triển khai thực hiện các mô hình sinh kế thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (WB9); mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24-KH/HU của Huyện ủy). Tính đến nay, huyện có 03/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Khánh An, Đa Phước và Khánh Bình) và đã hình thành được 19 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động.

Do đó, kinh tế sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của huyện tiếp tục phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần ổn định lương thực. Cụ thể, kết quả năm 2021 như sau:

- Ngành trồng trọt: với các loại cây trồng có thế mạnh như lúa, cây ăn trái, rau màu các loại. Trong đó:

+ Lúa: diện tích gieo trồng đạt 32.568 ha, sản lượng đạt 197.712/207.900 tấn, đạt 95,09% kế hoạch.

+ Cây ăn trái: diện tích đạt 2.038/1.700 ha, đạt 119,8% kế hoạch. Triển khai thực hiện các mô hình trồng bưởi Năm roi

+ Rau màu: diện tích xuống giống đạt 3.905 ha. Để thực hiện các mô hình lúa Sen; nhà màng trồng dưa lưới, rau màu; nhà trồng nấm ăn, nấm dược liệu.

- Ngành chăn nuôi:

Năm 2021, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện là 202.944 con (gia súc 3.607 con, gia cầm 199.337), tăng 63.452 con so cùng kỳ. Công tác tiêm phòng, kiểm tra giám sát dịch bệnh và công tác tiêu độc sát trùng chuồng trại được thực hiện thường xuyên, nên các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt.

- Ngành thủy sản: diện tích nuôi ao, hầm đến nay là 88,9 ha, Sản lượng thủy sản thu hoạch được 14.247 tấn, đạt 64,7 % kế hoạch, trong đó: sản lượng nuôi 13.812 tấn, sản lượng khai thác là 435 tấn. Công tác tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên.

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng

- Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: trong năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (giá cố định) đạt 603 tỷ đồng, đạt 100,84% so với kế hoạch, giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu lũy kế ước đạt 1100 triệu USD, tăng 22,22% so cùng kỳ.

- Về xây dựng: huyện tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, kết quả mang lại chuyển biến tích cực góp phần tác động cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ thiết thực đời sống người dân. Tập trung nhất lĩnh vực giao thông thủy lợi, trường học, y tế, chợ..... Năm 2021, toàn huyện đầu tư thực hiện 28 hạn mục công trình. Trong năm 2021, đã triển khai thi công 28 danh mục công trình (12 công trình đã hoàn thành), đang thực hiện 15 danh mục công trình và 1 công trình không thực hiện. Do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên tiến độ giải ngân, triển khai thi công các công trình trên địa bàn còn chậm, đạt 122.817/146.631 triệu đồng, đạt 83,62% kế hoạch.

2.2.3. Khu vực kinh tế thương mại – dịch vụ

Huyện luôn chú trọng việc mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm góp phần bình ổn giá, chống gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Năm 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, tổng mức bán lẻ, dịch vụ đạt 3.750 tỷ đồng, đạt 75,25% so kế hoạch, giảm 2,34% so cùng kỳ.

2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

Năm 2020, dân số của huyện là 148.218 người với mật độ 655 người/km2. Trong đó, dân số khu vực đô thị là 19.214 người, nông thôn là 129.004 người; tỷ lệ tăng tự nhiên là 0,99%; dân số trong độ tuổi lao động là 85.261 người (chiếm 57,35% tổng dân số).

Trong năm 2021, đã giải quyết việc làm cho 5.625 lao động đạt 133,9% kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên tính đến nay huyện chỉ mở được 13 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn cho 390 lao động, đạt 112,58% kế hoạch.

Đồng thời, trong tình hình diễn biến phúc tạp của đại dịch Covid-19 huyện cũng đã chi hỗ trợ cho 1.143/1.148 người bán vé số lưu động, với tổng số tiền 1,745 tỷ đồng, theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh An Giang; hỗ trợ cho 21.387 lao động (đợt 1 hỗ trợ cho 14.041 lao động, đợt 2 cho 7.346 lao động) theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh An Giang, với tổng số tiền 32,085 tỷ đồng và hỗ trợ cho 37 lao động tạm hoãn hợp đồng, với số tiền 143,27 triệu đồng

2.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

2.4.1. Giao thông

- Giao thông đường bộ: được phân bố tương đối đồng đều, chất lượng khá tốt nên đáp ứng được yêu cầu kết nối giao thương hàng hóa và nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

+ Quốc lộ: có 01 tuyến là QL.91C, điểm đầu giao QL.91 tại TP. Châu Đốc đến điểm cuối tại cửa khẩu Khánh Bình, dài 35,5 km, nền 8m, mặt nhựa 5m. Đây là trục đường chính của huyện kết nối TP. Châu Đốc – An Phú – Campuchia.

+ Đường tỉnh: có 01 tuyến là ĐT.957, điểm đầu tại xã Đa Phước đến điểm cuối giao QL.91C, dài 33,15 km, nền 9m, mặt nhựa 7m.

+ Đường huyện: có 16 tuyến với chiều rộng mặt đường thường từ 5,0m đến 9,0m đủ cho 02 làn xe, tải trọng cầu thuộc các tuyến đường này không lớn (tải trọng dưới 1 tấn đối với cầu gỗ, cầu sắt và cầu treo; tải trọng 8 tấn đối với cầu bêtông). Do đó, khả năng khai thác còn hạn chế, không ổn định và bị giới hạn về tải trọng vận chuyển.

+ Đường đô thị: có 22 tuyến trên địa bàn 02 thị trấn, tổng chiều dài 7,92 km, láng nhựa 100%.

+ Đường giao thông nông thôn: có 22 tuyến, tổng chiều dài 69,95 km. Trong đó: có 19,22 km được láng nhựa, 12,58 km bê tông xi măng và 31,15 km đường cấp phối và đất, hiện nay huyện đang kêu gọi đầu tư để đạt chuẩn nông thôn mới.

- Giao thông đường thủy

Trên địa bàn huyện có các tuyến chính như sông Hậu, nhánh sông Hậu, sông Châu Đốc, sông Bình Di cho phép phương tiện thủy có tải trọng từ 50-100 tấn lưu thông và cùng nhiều tuyến vừa và nhỏ khác nên đáp ứng tốt cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá bằng đường thủy của nhân dân.

2.4.2. Thủy Lợi

Hàng năm, hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng luôn được quan tâm đầu tư cải tạo, nạo vét thường xuyên đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời để thoát nước lũ trong mùa mưa và cung cấp nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là vào mùa khô. Đặc biệt, huyện đã xây dựng được các tuyến kè chống sạt lở, các tuyến đê bao kết hợp với giao thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Về hạ tầng, huyện có 118 tuyến kênh (từ cấp II trở xuống). Trong đó, kênh cấp II có 8 tuyến, dài 34 km, năng lực phục vụ 4.459 ha; kênh cấp III có 36 tuyến, dà 96 km, năng lực phục vụ 2.237 ha; kênh nội đồng có 74 tuyến, dài 111 km, năng lực phục vụ 3.765 ha.

2.4.3. Giáo dục – đào tạo

Năm học 2020 – 2021, mạng lưới trường lớp đã được quan tâm đầu tư nên cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh.

Đến nay, huyện có tổng cộng 60 trường học các cấp gồm: 16 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở. Năm 2021, tỷ lệ trẻ chuyên cần cấp học mầm non, mẫu giáo đạt 98,38%; Tiểu học hoàn thành chương trình lớp học 97,40%; Trung học cơ sở được công nhận tốt nghiệp đạt 99,17%. Công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Trường Mẫu giáo Khánh Bình và trường THCS Khánh Bình). Đồng thời tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm học 2020-2021 giảm, cụ thể: tỷ lệ học sinh tiểu học bỏ học 0,17%, giảm 0,49% so với cùng kỳ, tỷ lệ học sinh THCS bỏ học 2,54%, giảm 1,31% so với cùng kỳ, tỷ lệ học sinh THPT bỏ học 2,2%, tăng 0,11% so với cùng kỳ.

Năm học 2021 – 2022, huyện đã huy động kinh phí đầu tư gần 14 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho ngành Giáo dục huyện đầu tư xây dựng mới 13 phòng học, khu hiệu bộ, khối phòng chức năng, hạ tầng kỹ thuật… Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên tình hình huy động học sinh như sau: Nhà trẻ 57/180 em (31,67%); mẫu giáo 2.828/4.055 (69,74%); tiểu học 15.846/16.125 (98,27%); trung học cơ sở có 10.195/11.070 (92,10%); trung học phổ thông có 3.928/4.070 (96,51%) em tham gia học trực tuyến.

2.4.4. Y tế

Trong năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt vào cuối tháng 6 xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng tại thị trấn Long Bình, xã Khánh An. Trước tình hình đó, Huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm soát dịch bệnh, kế hoạch tầm soát F0, các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch...đến nay, cơ bản đã dần kiểm soát được

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 bệnh viện (với 150 gường bệnh), 1 phòng khánh đa khoa khu vực và 14 trạm y tế tại 14 xã, thị trấn (với 170 gường bệnh), tất cả đều đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất y tế ngày càng được đầu tư nâng cấp, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm ngày càng tốt hơn, nhất là đối tượng chính sách và hộ nghèo, tính đến ngày 22/10/2021, phát hiện 1.724 trường hợp dương tính với virus SARS CoV-2. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,28%.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy và Tổ Giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú, thực hiện nhiệm vụ trực 24/24 giờ để nắm thông tin, tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

2.4.5. Văn hóa, thể dục thể thao

- Văn hóa: Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch Covid-19, nhưng huyện đã tổ chức thành công các chương trình, hội thao trên địa bàn huyện như: chương trình văn nghệ tại lễ Tổng kết các hoạt động “Tết Quân – Dân” năm 2021; Chương trình văn nghệ “Lời ca dâng Đảng” chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thể dục thể thao: Năm 2021, huyện  đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thành công Hội thao Công nhân viên chức, lao động huyện An Phú mừng Đảng – mừng xuân Tân Sửu năm 2021, với 06 môn thi đấu gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, quần vợt, nhảy bao bố, ném bóng vào rổ.

2.4.6. Quốc phòng, an ninh

- Quốc phòng: huyện luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; bộ đội thường trực đạt các chỉ tiêu trên giao. Trong 10 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 thực hiện đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch Covid-19

- An ninh: thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng xã văn hóa, an toàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, đặc biệt là ở các khu vực trọng điểm, vùng tôn giáo, dân tộc. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vị phạm như: phạm pháp hình sự xảy ra 06 vụ; tệ nạn xã hội 139 vụ; phạm pháp kinh tế xảy ra 42 vụ; tội phạm ma túy xảy ra 18 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ. Kiểm tra 72 cơ sở, qua kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 cở sở, với số tiền 23.900.000 đồng, 02 cơ sở cho làm cam kết ngưng hoạt động. Công tác tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân được 83.617 hồ sơ, chuyển dữ liệu về Cục C06 – Bộ Công an 81.321 hồ sơ, trả kết quả 62.103 hồ sơ.

### 3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường

- 3.1. Thuận lợi

Ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản của huyện có tốc độ tăng trưởng khá cao, ổn định và đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp đã từng bước hình thành các vùng chuyên canh có quy mô, diện tích, sản lượng hàng hoá lớn và chất lượng ngày càng nâng cao, nên đã tạo được nền tảng để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển với tốc độ cao hơn trong những năm tới.

Ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp – xây dựng đang phát triển, nhưng đã đóng góp tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để nền kinh tế huyện phát triển bền vững, và có cơ cấu hợp lý hơn trong tương lai.

Hạ tầng cơ sở khá phát triển, nhất là thủy lợi, giao thông nông thôn,  điện, thông tin liên lạc và các lĩnh vực như văn hóa, y tế, giáo dục… cũng được quan tâm đúng mức nên đã nâng cao được đời sống, tinh thần của nhân dân.

Lực lượng lao động nông nghiệp khá dồi dào là một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội của huyện nói chung.

Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững nên tạo được tiền đề tốt để phát kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- 3.2. Khó khăn, thách thức

Ngành nông nghiệp - thủy sản, trong thời gian qua do chưa có sự gắn kết giữa sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ nên hiệu quả sản xuất chưa cao; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần có nguồn vốn lớn, nhưng chính sách kích cầu về vốn lại quá nhiều ràng buộc về thủ tục, điều kiện nên khó tiếp cận được nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Do đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị gia tăng của hàng hóa nông sản là thách thức không nhỏ đối với huyện.

Ngành thương mại - dịch vụ, hiện nay sức cạnh tranh chưa cao, cũng như chưa xây dựng được chiến lược sản phẩm và thị trường. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển thương mại dịch vụ khu vực biên giới, nhất là ở khu vực cửa khẩu còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện. Ngành du lịch, tuy có lợi thế để phát triển, nhưng hạ tầng không đồng bộ, quy mô còn nhỏ, thiếu tính đa dạng và chưa tạo được điểm nhấn đặc thù. Do đó, huyện khó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của khu vực thương mại - dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng.

Còn thiếu đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao để đáp ứng cho nhu cầu phát triển của các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn, nhất là  công nghiệp – xây dựng. Do đó, sẽ gây khó khăn cho việc hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa và công nghiệp hóa mà huyện đã đề ra.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

### 1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện An Phú đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 huyện An Phú; Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các dự án vào Chỉ tiêu sử dụng đất còn lại áp dụng cho năm 2021 cấp huyện. Đây là cơ sở pháp lý để huyện triển khai thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được duyệt trên địa bàn trong năm kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đạt kết quả khá cao. Cụ thể, theo từng chỉ tiêu như sau:

Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích kế hoạch được duyệt (ha) | Kết quả thực hiện năm 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích (ha) | So sánh |  |
|  |  |  |  |  | Tăng (+), giảm (-) ha | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7)=(6)-(5) | (8)=(6)/(5)*100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 18.688,53 | 18.710,01 | 21,48 | 100,11 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.161,64 | 14.465,18 | 303,54 | 102,14 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.161,64 | 14.465,18 | 303,54 | 102,14 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.634,11 | 1.630,03 | -4,08 | 99,75 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.676,51 | 2.398,72 | -277,79 | 89,62 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |
| - | Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 216,27 | 216,08 | -0,19 | 99,91 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.941,22 | 3.919,75 | -21,48 | 99,46 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 25,26 | 25,26 |  | 100,00 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,11 | 3,11 |  | 100,00 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 18,40 | 18,40 |  | 100,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 37,03 | 35,93 | -1,10 | 97,03 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 16,64 | 15,61 | -1,03 | 93,83 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,44 | 6,44 |  | 100,00 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.204,86 | 1.187,91 | -16,95 | 98,59 |
| - | Đất giao thông | DGT | 507,81 | 489,03 | -18,78 | 96,30 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 584,79 | 584,85 | 0,06 | 100,01 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,17 | 5,17 |  | 100,00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,71 | 5,71 |  | 100,00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 42,93 | 44,02 | 1,09 | 102,55 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 9,32 | 10,15 | 0,83 | 108,91 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,81 | 1,81 |  | 100,00 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,31 | 0,31 |  | 100,00 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,45 | 1,30 | -0,15 | 89,66 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 12,44 | 12,44 |  | 100,00 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 25,94 | 25,94 |  | 100,00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,01 | 0,01 |  | 100,00 |
| - | Đất chợ | DCH | 7,17 | 7,17 |  | 100,00 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,16 | 0,16 |  | 100,00 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,57 | 1,57 |  | 100,00 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.017,31 | 1.015,08 | -2,24 | 99,78 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 109,23 | 109,03 | -0,20 | 99,81 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,59 | 12,63 | 0,04 | 100,29 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,70 | 0,70 |  | 100,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 8,59 | 8,59 |  | 100,00 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.297,16 | 1.297,16 |  | 100,00 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 182,17 | 182,17 |  | 100,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |

Nguồn: Kế hoạch SDĐ năm 2021; thống kê đất đai năm 2020 và kết hợp điều tra bổ sung kết quả thực hiện năm 2021

1.1. Đất nông nghiệp

Theo kế hoạch được phê duyệt, chỉ tiêu đất nông nghiệp là 18.688,53 ha. Thực hiện là 18.710,01 ha, cao hơn chỉ tiêu được duyệt là 21,48 ha, đạt 100,11%. Chi tiết các loại đất như sau:

- Đất trồng lúa: chỉ tiêu được duyệt là 14.161,64 ha. Thực hiện là 14.465,18 ha, cao hơn 303,54 ha, đạt 102,14%.

- Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu được duyệt là 1.634,11 ha. Thực hiện là 1.630,03 ha, thấp hơn 4,08 ha, đạt 99,75%.

- Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu được duyệt là 2.676,51 ha. Thực hiện là 2.398,72 ha, thấp hơn 277,79 ha, đạt 89,62%.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: chỉ tiêu được duyệt là 216,27 ha. Thực hiện là 216,08 ha, thấp hơn 0,19 ha, đạt 99,9%.

Nhìn chung, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhóm đất nông nghiệp chưa cao, với 1/4 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 3/4 chỉ tiêu đạt khoảng từ 89,62% -  99,91%. Do đó, đã phản ánh được cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp, cũng như cơ cấu cây trồng trên địa bàn. Đặc biệt, đã hạn chế được việc chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

1.2. Đất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch được phê duyệt, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 3.941,22 ha. Thực hiện là 3.919,75 ha, thấp hơn 21,48 ha, đạt 99,46%. Chi tiết các loại đất như sau:

- Đất quốc phòng: chỉ tiêu được duyệt là 25,26 ha. Thực hiện là 25,26 ha,  đạt 100%.

- Đất an ninh: chỉ tiêu được duyệt là 3,11 ha. Thực hiện là 3,11 ha, đạt 100%.

- Đất khu công nghiệp: chỉ tiêu được duyệt là 18,40 ha. Thực hiện là 18,40 ha, đạt 100%.

- Đất thương mại, dịch vụ: chỉ tiêu được duyệt là 37,03 ha. Thực hiện là 35,93 ha, thấp hơn 1,10 ha, đạt 97,03%. Nguyên nhân đạt thấp là do chưa thực hiện các tuyến thương mại, dịch vụ trên địa bàn các xã, thị trấn theo như kế hoạch.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: chỉ tiêu được duyệt là 16,64 ha. Thực hiện là 15,61 ha, thấp hơn 1,03 ha, đạt 93,83%. Nguyên nhân đạt thấp là do chưa thực hiện các tuyến cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn theo như kế hoạch.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: chỉ tiêu được duyệt là 6,44 ha. Thực hiện là 6,44 ha, đạt 100%.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: chỉ tiêu được duyệt là 1.204,86 ha. Thực hiện là 1.187,91 ha, thấp hơn 16,95 ha, đạt 98,59%. Nguyên nhân, do một số chỉ tiêu trong năm kế hoạch chưa thực hiện được kế hoạch đề ra. Trong đó:

+ Đất giao thông: chỉ tiêu được duyệt là 507,81 ha. Thực hiện là 489,03 ha, thấp hơn 18,78 ha, đạt 96,30%.

+ Đất thủy lợi: chỉ tiêu được duyệt là 584,79 ha. Thực hiện là 584,85 ha, tăng 0,06 ha, đạt 100,01%.

+ Đất cơ sở văn hóa: chỉ tiêu được duyệt là 5,17 ha. Thực hiện là 5,17 ha, đạt tỷ lệ 100%.

+ Đất cơ sở y tế: chỉ tiêu được duyệt là 5,71 ha. Thực hiện là 5,71 ha, đạt 100%.

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: chỉ tiêu được duyệt là 42,93 ha. Thực hiện là 44,02 ha, cao hơn 1,09 ha, đạt 102,55%. Nguyên nhân, do chưa thực hiện khai thác được các công trình đất công theo kế hoạch.

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: chỉ tiêu được duyệt là 9,32ha. Thực hiện là 10,15 ha, cao hơn 0,83 ha, đạt 108,91%. Nguyên nhân, do chưa thực hiện khai thác được các công trình đất công theo kế hoạch.

+ Đất công trình năng lượng: chỉ tiêu được duyệt là 1,81 ha. Thực hiện là 1,81 ha, đạt 100%.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: chỉ tiêu được duyệt là 0,31 ha. Thực hiện là 0,31 ha, đạt 100%.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: chỉ tiêu được duyệt là 1,45 ha. Thực hiện là 1,30 ha, thấp hơn 0,15 ha, đạt 89,66%.

+ Đất cơ sở tôn giáo: chỉ tiêu được duyệt là 12,44 ha. Thực hiện là 12,44 ha, đạt 100%.

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: chỉ tiêu được duyệt là 25,94 ha. Thực hiện là 25,94 ha, đạt 100%

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: chỉ tiêu được duyệt là 0,01 ha. Thực hiện là 0,01 ha, đạt 100%

+ Đất chợ: chỉ tiêu được duyệt là 7,17 ha. Thực hiện là 7,17 ha, đạt 100%

- Đất sinh hoạt cộng đồng: chỉ tiêu được duyệt là 0,16 ha. Thực hiện là 0,16 ha, đạt 100%

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: chỉ tiêu được duyệt là 1,57 ha. Thực hiện là 1,57 ha, đạt 100%

- Đất ở tại nông thôn: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1.017,31 ha. Thực hiện là 1.015,08 ha, thấp hơn 2,24 ha, đạt 99,78%.

- Đất ở tại đô thị: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 109,23 ha. Thực hiện là 109,03 ha, thấp hơn 0,20 ha, đạt 99,81%.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: chỉ tiêu được duyệt là 12,59 ha. Thực hiện là 12,63 ha, cao hơn 0,04 ha, đạt 100,29%.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: chỉ tiêu được duyệt là 0,70 ha. Thực hiện là 0,70 ha, đạt 100%

- Đất cơ sở tín ngưỡng: chỉ tiêu được duyệt là 8,59 ha. Thực hiện là 8,59 ha, đạt 100%

- Đất sông, kênh, rạch: chỉ tiêu được duyệt là 1.297,16 ha. Thực hiện là 1.297,16 ha, đạt 100%

- Đất có mặt nước chuyên dùng: chỉ tiêu được duyệt là 182,17 ha. Thực hiện là 182,17 ha, đạt 100%

Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp như trên, nhìn chung kết quả đạt được chưa cao. Nguyên nhân, do các chỉ tiêu định hướng thực hiện trong năm kế hoạch vẫn chưa thực hiện được các công trình theo kế hoạch đề ra. Trong đó, về chỉ tiêu sử dingj đất với 22/28 chỉ tiêu đật từ 100% trở lên và 6/28 chỉ tiêu đạt từ 89,66% - 99,89%.

- Công trình đã thực hiện: công trình thu hồi đất đã thực hiện xong 2/9 công trình (Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng 05 xã bờ Tây Sông Hậu; Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau); 3/9 dự án đang triển khai thực hiện với tổng diện tích thu hồi được năm 2021 là 9,39/ 27,16 ha; Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện hoàn thành 1/1 dự án (Thánh thất Cao Đài – họ đạo xã Vĩnh Trường) với thực hiện chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 7,36/ 33,57 ha và chuyển nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp là 0,00/ 314,58 ha và Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở thực hiện 0,02/1,15 ha.

Đồng thời, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất như trên, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện vẫn còn chưa thực hiện được các công trình, dự án đã đăng ký thu hồi đất năm 2021 như: 08 công trình, dự án cần thực hiện thu hồi đất. Được chi tiết như sau:

Bảng 2: Danh mục các công trình thực hiện trong năm 2021

| Stt | Hạng mục | Diện tích (ha) |  |  | Địa điểm (đến cấp xã) | Tình hình thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kế hoạch | Hiện trạng | Tăng thêm |  |  |  |
| I | DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT (Tổng số lượng dự án: 09) | 61,8094 |  | 61,8094 |  |  |  |
| I.1 | Công trình đã thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng 5 xã bờ Tây Sông Hậu | 19,18 | 13,64 | 5,54 | TT An Phú, Phước Hưng,Quốc Thái,Nhơn Hội, Phú Hội |  |  |
| 2 | Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau | 13,2549 |  | 13,2549 | Phú Hữu |  | Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 |
| I.2 | Công trình đang thực hiện tiếp tục chuyển sang năm 2022 để thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu Vĩnh Lộc | 2,0180 |  | 2,0180 | An Phú, Vĩnh Lộc | Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường | Nghị quyết số 14/2018 ngày 19/7/2018 |
| 2 | Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú xã Khánh An | 6,3000 |  | 6,3000 | Khánh An | Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường | Nghị quyết số 07/2020/nq-hđnd ngày 10/7/2020 |
| 3 | Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư xã Phước Hưng | 0,1500 |  | 0,1500 | Phước Hưng | Đã triển khai thực hiện, đang hoàn thiện hồ sơ để ban hành thông báo thu hồi đất | Nghị quyết số 06/2021/nq-hđnd ngày 19/8/2021 |
| I.3 | Công trình chưa thực hiện tiếp tục chuyển sang năm 2022 để thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cụm dân cư ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình | 3,3765 |  | 3,3765 | TT Long Bình |  | Nghị quyết số 07/2020/nq-hđnd ngày 10/7/2020 |
| 2 | Tuyến dân cư trung tâm xã Khánh An | 4,5900 |  | 4,5900 | Khánh An |  | Nghị quyết số 07/2020/nq-hđnd ngày 10/7/2020 |
| 3 | Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 950 và đoạn kết nối Quốc lộ 110 tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia | 17,1240 |  | 17,1240 | Phú Hữu, Quốc Thái |  | Quyết định số 317/2021/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh An Giang |
| 4 | Khu đô thị mới thị trấn An Phú | 17,0140 |  | 17,0140 | TT An Phú |  | Nghị quyết số 06/2021/nq-hđnd ngày 19/8/2021 |
| II | DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (tổng số 01 dự án) | 0,0132 |  | 0,0132 |  |  |  |
| II.1 | Công trình đã thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thánh thất Cao Đài – họ đạo xã Vĩnh Trường | 0,0132 |  | 0,0132 | Vĩnh Trường |  | Thônh báo 530/TB-VPUBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp xử lý đề nghị giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh |

### 2. Kết quả chuyển đổi giữa các loại đất năm 2021

2.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt, chỉ tiêu đất nông nghiệp sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 33,57 ha. Kết quả thực hiện là 11,21 ha, thấp hơn 22,37 ha, đạt 33,38% so kế hoạch. Trong đó:

- Đất trồng lúa: chỉ tiêu được duyệt là 16,32 ha. Thực hiện là 9,99 ha, thấp hơn là 6,34 ha, đạt 61,18% so với kế hoạch;

- Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu được duyệt là 5,80 ha, thực hiện là 0,23 ha, thấp hơn 5,57 ha, đạt 3,94% so với kế hoạch;

- Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu được duyệt là 11,45 ha, thực hiện chuyển 0,86 ha, thấp hơn 10,59 ha, đạt 7,52 % kế hoạch;

Tóm lại, kết quả chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2021 đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra.

2.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Theo kế hoạch được duyệt, chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất trong nội bộ là 314,58 ha, kết quả chưa thực hiện được trông năm kế hoạch.

2.3. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

Theo kế hoạch được duyệt, chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất trong nội bộ là 1,15 ha, thực hiện chuyển 0,02 ha, thấp hơn 1,13 ha, đạt 1,74% kế hoạch.

### 3. Kết quả thu hồi đất năm 2021

- Đất nông nghiệp: theo kế hoạch được duyệt, diện tích cần thu hồi là 27,16 ha, thực hiện 9,39 ha, thấp hơn 17,77 ha, đạt 34,57% so với kế hoạch.

- Đất phi nông nghiệp: theo kế hoạch được duyệt, diện tích cần thu hồi 1,16 ha, kết quả thực hiện 0,00 ha, không đạt so với kế hoạch.

### 4. Kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4.1. Kết quả thực hiện cấp giấy chứng quyền sử dụng đất

Năm 2021, công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đã tiếp nhận thủ tục hành chính: 6.766 hồ sơ, đăng ký thế chấp và xóa thế chấp: 3.786 hồ sơ và đã thực hiện 10.062 hồ sơ, đạt tỉ lệ 95,36%.

Trong năm 2021 huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích như sau: 27,56 ha đất nông nghiệp cho 140 hộ; 3,03 ha về đất ở chi 115 hộ và 0,77 ha quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 43 hộ

4.2. Kết quả thực hiện dự án thủ tục hành chính năm 2021

Năm 2021, trên địa bàn huyện có định hướng thực hiện dự án Thánh thất Cao Đài – họ đạo xã Vĩnh Trường theo thông báo tỉnh đề nghị giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đến nay, công tác thực hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bảng 3: Danh mục kết quả thực hiện dự án thủ tục hành chính năm 2021

| TT | Tên công trình, dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Mục đích sử dung đất | Tổng diện tích (m2) | Sử dụng vào loại đất (m2) |  |  |  |  |  | Cơ sở pháp lý để triển khai dự án | Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích (số, ngày) | Nguyên nhân chưa thực hiện thủ tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ONT | ODT | CLN | HNK | NTS | Khác |  |  |  |
| 1 | Thánh thất Cao Đài – họ đạo xã Vĩnh Trường | Thánh thất Cao Đài – họ đạo xã Vĩnh Trường | Vĩnh Trường | Đất cơ sở tôn giáo | 131,80 |  |  | 131,80 |  |  |  | Thônh báo 530/TB-VPUBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp xử lý đề nghị giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh |  |  |
|  | TỔNG: 1 dự án |  |  |  | 131,80 |  |  | 131,80 |  |  |  |  |  |  |

### 5. Kết quả thực hiện danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ năm 2019 đến 2021

Bảng 4: Kết quả thực hiện danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ năm 2019 đến 2021

| TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Quy mô dự án (m2) | Diện tích thu hồi đất (m2) | Diện tích đất trồng lúa (m2) | Nguồn vốn dự án (TW, tỉnh, huyện, doanh nghiệp và khác,…) | CHƯA TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH |  |  | Hiện trạng sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tiến độ đến nay | Nguyên nhân chưa triển khai | Kiến nghị |  |
| A | NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2018/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2018 CỦA HĐND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phân hiệu Trường THCS Đa Phước | UBND huyện An Phú | Đa Phước | 8.344,00 | 8.344,00 | 8.344,00 | Huyện | Hoàn thành |  |  | DGD |
| 2 | Văn phòng ấp Tắc Trúc | Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện An Phú | Nhơn Hội | 113,00 | 113,00 |  | Huyện | Hoàn thành |  |  | TSC |
| 3 | Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 | Sở Công Thương | Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hữu | 1.880,00 | 774,00 | 169,00 | Trung ương, Tỉnh | Hoàn thành |  |  | DNL |
| 4 | Văn phòng ấp Vạt Lài | Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện An Phú | Khánh Bình | 94,10 | 94,10 |  | Huyện | Hoàn thành |  |  | TSC |
| 5 | Cụm điểm tựa Phú Hữu/An Phú/An Giang (giai đoạn 1) | Bộ Tư lệnh Quân khu 9 | Phú Hữu | 6.089,50 |  | 176,00 | Trung ương | Hoàn thành |  |  |  |
| 6 | Trạm quan trắc tài nguyên nước sông Hậu và Trạm quan trắc tài nguyên nước Châu Đốc thuộc dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Quốc Thái, Nhơn Hội | 200,00 | 200,00 |  | Trung ương | Hoàn thành |  |  | DTS |
| 7 | Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong (Bờ An Phú) | Doanh nghiệp | Đa Phước | 10.175,00 | 9.445,00 |  | Doanh nghiệp | Chưa thực hiện | thay đổi vị trí | Hủy bỏ |  |
| 8 | Cầu Vĩnh Lộc | Doanh nghiệp | An Phú, Vĩnh Lộc | 20.180,00 | 20.180,00 | 20.180,00 | Doanh nghiệp | Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường | Đang kiểm điếm, lập phương án bồi thường | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
| 9 | Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lộc | Ban QLDAĐT&XD huyện An Phú | Vĩnh Lộc | 75.516,00 | 75.516,00 | 59.513,00 | Huyện | Chưa thực hiện | Hủy bỏ do chưa có vốn thực hiện |  |  |
| B | NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2018/NQ-HĐND NGÀY 7/12/2018 CỦA HĐND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng rau màu xã Phước Hưng | UBND huyện An Phú | Phước Hưng | 9.165,00 | 9.165,00 | 7.395,00 | Huyện | Hoàn thành |  |  | DRL |
| 2 | Tiểu Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang GĐ 2018-2020 - EU tài trợ | Sở Công Thương | Long Bình, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông | 258,40 | 258,40 | 21,00 | Trung ương, Tỉnh | Hoàn thành |  |  | DNL |
| 3 | Xây dựng cầu Sa Tô | UBND huyện An Phú | Khánh Bình | 3.996,00 | 2.797,60 | 1.097,60 | Trung ương | Chưa thực hiện |  | Hủy bỏ | CLN |
| 4 | Tạo quỹ đất phía trước đồn biên phòng 933 | UBND huyện An Phú | Long Bình | 1.142,80 | 862,20 |  | Tỉnh | Chưa thực hiện | Đã thông qua Hội đồng bồi thường dự thảo phương án bồi thường, công bố cho dân lấy ý kiến nhưng có 02 hộ dân không thống nhất. UBND huyện đã có BC về UBND tỉnh | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022 |  |
| C | NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2019 CỦA HĐND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng khẩn cấp ĐT 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu nạn và đê bao. Hạng mục: công trình thoát nước trên tuyến | UBND huyện An Phú | Đa Phước, TT An Phú,Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh Bình | 684.880,00 | 9.089,00 | 950,00 | Tỉnh | Hoàn thành |  |  |  |
| D | NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2019/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2019 CỦA HĐND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng trụ sở CA huyện An Phú | CA tỉnh | TT An Phú | 29.927,00 | 23.245,00 | 11.093,00 | Tỉnh | Chưa thực hiện | Còn 02 hộ chưa giao mặt bằng |  | Đất lúa, cây lâu năm |
| 2 | Xây dựng cống + Nâng cấp mở rộng lộ GTNT Sa Tô | UBND huyện An Phú | Khánh Bình | 21.266,00 | 9.066,00 | 1.097,00 | Trung ương | Chưa thực hiện |  | Hủy bỏ |  |
| 3 | Cải tạo hệ thống kênh tưới tiêu của tiểu vùng 5 xã bờ Tây Sông Hậu | Phòng NN&PTNT | TT An Phú, Phước Hưng,Quốc Thái,Nhơn Hội, Phú Hội | 191.787,00 | 55.419,00 | 55.419,00 | Huyện | Hoàn thành |  |  |  |
| 4 | Cải tạo hệ thống kênh tiêu của tiểu vùng Bắc Cỏ Lau | Phòng NN&PTNT | Phú Hữu | 132.549,00 | 38.493,00 |  | Huyện | Hoàn thành |  |  |  |
| 5 | Trạm quan trắc tài nguyên nước Sông Hậu và Trạm quan trắc tài nguyên nước châu Đốc | Bộ TN&MT | Quốc Thái, Nhơn Hội | 148,00 | 148,00 |  | Trung ương | Chưa thực hiện |  |  |  |
| 6 | Bến khách ngang sông Đa Phước-Châu Phong | Doanh nghiệp | Đa Phước | 10.174,00 | 9.445,00 |  | Doanh nghiệp | Chưa thực hiện | Chủ đầu tư đang xin điều chỉnh dự án | Hủy bỏ |  |
| 7 | Mở rộng cụm điểm tựa Phú hữu | Bộ tư lệnh Quân khu 9 | Phú Hữu | 6.947,00 | 6.947,00 |  | Trung ương | Chưa thực hiện |  |  | Đất lúa |
| E | NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2020 CỦA HĐND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú xã Khánh An | BQLDA ĐT & XD khu vực huyện | Khánh An | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | Trung ương | Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kê khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường | Đang kiểm điếm, lập phương án bồi thường | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
| 2 | Cụm dân cư ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình | BQLDA ĐT & XD khu vực huyện | TT Long Bình | 33.765,40 | 33.765,40 | 33.765,40 | Trung ương | Chưa thực hiện | Chưa phê duyệt Phương án | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
| 3 | Tuyến dân cư trung tâm xã Khánh An | BQLDA ĐT & XD khu vực huyện | Khánh An | 45.900,00 | 45.900,00 | 40.377,00 | Trung ương | Chưa thực hiện | Chưa phê duyệt Phương án | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
| F | QUYẾT ĐỊNH 317/QĐ-UBND NGÀY 22/02/2021 CỦA UBND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 950 và đoạn kết nối Quốc lộ 110 tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia | Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh | Phú Hữu, Quốc Thái | 171.240,00 | 171.240,00 |  | Trung ương | Chưa thực hiện | Chưa phê duyệt Phương án | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
| G | NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2021/NQ-HĐND NGÀY 19/8/2021 CỦA HĐND TỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư xã Phước Hưng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây | Phước Hưng | 1.500,00 | 1.500,00 |  | Huyện | Đã trình phê duyệt phương án |  | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
| 2 | Khu đô thị mới thị trấn An Phú | UBND huyện An Phú | TT An Phú | 170.140,00 | 170.140,00 | 163.144,00 | Huyện | Chưa thực hiện | Chưa phê duyệt Phương án | Chuyển tiếp sang năm 2022 |  |
|  | Tổng (A+B+C+D+E+F+G) = 27 dự án |  |  | 1.700.377,20 | 765.146,70 | 465.741,00 |  |  |  |  |  |

### 6. Kết quả khai thác các khu đất công năm 2021

Bảng 5: Kết quả khai thác các khu đất công năm 2021

| TT | Tên khu đất | Số tờ | Số thửa | Xã, phường, thị trấn | Đơn vị quản lý | Diện tích khai thác (m2) | Mục đích khai thác | Tiến độ thực hiện | Hình thức khai thác | Đơn vị đang quản lý hiện nay | Nguyên nhân chưa khai thác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DANH MỤC KHU ĐẤT NẰM TRONG DANH MỤC UBND TỈNH GIAO CHO CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cư xá giáo viên | 23 | 11 | Xã Khánh Bình | UBND xã Khánh Bình | 284,40 | ONT | Đã đo đạc xong | Đấu giá, cho thuê | UBND xã Khánh Bình |  |
| 2 | Đất bãi bồi | 12,13(01 BĐ 283) | 48,50,52,54,56,58,60,61,62, 1 phần thửa 47,49,51,53,55,57,59) | Vĩnh Hội Đông | UBND huyện An Phú | 31.433,10 | HNK | Đã đo đạc, lập Phương án | Đấu giá, cho thuê | UBND huyện An Phú |  |
| 3 | Đất bãi bồi khu vực sau UBND xã Vĩnh Hậu | 28 | 190 | Vĩnh Hậu | UBND xã Vĩnh Hậu | 27.748,20 | HNK | Đã phê duyệt phương án đấu giá | Đấu giá, cho thuê | UBND xã Vĩnh Hậu |  |
| 4 | Trường A Phú Hữu | 19 | 8 | Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | 826,40 | ONT | Đã phê duyệt phương án đấu giá | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Phú Hữu |  |
| 5 | Đất ao trường TH A Phú Hữu | 27 | 7 | Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | 560,20 | ONT | Đã đo đạc xong | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Phú Hữu |  |
| 6 | Hồ xã Ngã | 92 | 269 | Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | 604,00 | NTS | Đã phê duyệt phương án đấu giá | Đấu giá, cho thuê | UBND xã Phú Hữu |  |
| 7 | Sân bóng đá Phú Hiệp | 94 | 167; 168 | Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | 9.007,20 | HNK | Đã đo đạc, lập Phương án | Đấu giá, cho thuê | UBND xã Phú Hữu |  |
| II | DANH MỤC KHU ĐẤT NẰM NGOÀI DANH MỤC UBND TỈNH GIAO CHO CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất quản lý theo quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh | 33 |  | TT An Phú | UBND TT An Phú | 7,90 | ODT | Đã đo đạc, lập Phương án | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND TT An Phú |  |
| 2 | Trường Tiểu học "B" Vĩnh Hậu (điểm phụ) | 11 | 32 | ấp Vĩnh Bảo | UBND xã Vĩnh Hậu | 1.301,40 | ONT | Đã đo đạc, lập Phương án | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Vĩnh Hậu |  |
| 3 | Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc (điểm phụ) | 23 | 2 | ấp Vĩnh Hưng | UBND xã Vĩnh Lộc | 263,30 | ONT | Đã đo đạc xong | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Vĩnh Lộc |  |
| 4 | Trường Tiểu học "B" Quốc Thái (điểm phụ 1) | 21 | 34 | ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái | UBND xã Quốc Thái | 271,90 | ONT | Đã đo đạc, lập Phương án | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Quốc Thái |  |
| 5 | Đất công xã Vĩnh Trường | 14 | 162 | ấp Vĩnh Bình | UBND xã Vĩnh Trường | 567,20 | ONT | Đã phê duyệt phương án đấu giá | Đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Vĩnh Trường |  |
| 6 | Đất đấu nối làm đường giao thông |  |  | TT Long Bình | TT PTQĐ huyện | 142,00 | ODT | Chưa lập phương án | Đấu giá quyền sử dụng đất | TT PTQĐ huyện |  |
|  | TỔNG: 13 khu |  |  |  |  | 72.875,20 |  |  |  |  |  |

### 7. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Chưa tạo được bước đột phá để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo mục tiêu đề ra. Do đó, chưa thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Một số công trình, dự án trong kế hoạch được duyệt, do nhiều nguyên nhân nên có tiến độ thực hiện chậm hoặc chưa triển khai được. Cụ thể, có 07 công trình thu hồi đất sẽ dự kiến chuyển tiếp sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện.

Chưa tạo được động lực để khuyến khích người sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường.

### 8. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án đăng ký trong năm kế hoạch còn gặp khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm hoặc không triển khai được nên một số chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt theo mục tiêu đề ra.

Do nguồn vốn bố trí triển khai hạn chế hoặc chậm so với dự kiến dẫn đến các công trình, dự án chậm triển khai hoặc không triển khai được, nên chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Năm 2021, chi phí đầu vào của sản phẩm nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn luôn tăng nên hiệu quả sản xuất chưa cao, đồng thời ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết thất thường gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, người dân chưa mạnh dạn đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng theo định hướng kế hoạch. Vì vậy, kết quả chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp chưa đạt theo mục tiêu của kế hoạch.

## III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

### 1. Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện An Phú

1.1. Đất nông nghiệp

Đến năm 2022, cấp tỉnh phân bổ là 18.643,82 ha, chiếm 82,39% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:

- Đất trồng lúa 14.241,45 ha, chiếm 76,39%;

- Đất trồng cây lâu năm 2.553,50 ha, chiếm 13,70%;

1.2. Đất phi nông nghiệp

Đến năm 2022, cấp tỉnh dự kiến phân bổ là 3.985,93 ha, chiếm 17,61% tổng diện tích tự nhiên.

Trong đó:

- Đất quốc phòng 27,85 ha, chiếm 0,70%;

- Đất an ninh 4,21 ha, chiếm 0,11%;

- Đất cụm công nghiệp 18,40 ha, chiếm 0,46%;

- Đất thương mại, dịch vụ 37,03 ha, chiếm 0,93%;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khác 17,95 ha, chiếm 0,45%;

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1.205,56 ha, chiếm 30,25%.

Trong đó:

+ Đất giao thông  507,81 ha, chiếm 12,74%;

+ Đất thủy lợi 584,85 ha, chiếm 14,67%;

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 5,17 ha, chiếm 0,13%;

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 5,71 ha, chiếm 0,14 %;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 42,74 ha, chiếm 1,07%;

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 10,15 ha, chiếm 0,25%;

+ Đất công trình năng lượng 1,81 ha, chiếm 0,05%;

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 0,31 ha, chiếm 0,01%;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,45 ha, chiếm 0,04%

+ Đất cơ sở tôn giáo 12,44 ha, chiếm 0,31%;

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 25,94 ha, chiếm 0,65%;

- Đất ở tại nông thôn 1.034,16 ha, chiếm 25,95%;

- Đất ở tại đô thị 131,42 ha, chiếm 3,30%;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 12,57 ha, chiếm 0,32%;

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,70 ha, chiếm 0,02%.

Bảng 6: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỉnh An Giang phân bổ trên địa bàn huyện An Phú

| Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 18.643,82 | 82,39 |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.241,45 | 76,39 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.241,45 | 76,39 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.553,50 | 13,70 |
| 1.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.985,93 | 17,61 |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 27,85 | 0,70 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,21 | 0,11 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 18,40 | 0,46 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 37,03 | 0,93 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 17,95 | 0,45 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.205,56 | 30,25 |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| - | Đất giao thông | DGT | 507,81 | 12,74 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 584,85 | 14,67 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,17 | 0,13 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,71 | 0,14 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 42,74 | 1,07 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,15 | 0,25 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,81 | 0,05 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,31 | 0,01 |
| - | Đất xây dựng Kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,45 | 0,04 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 12,44 | 0,31 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 25,94 | 0,65 |
| 2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |
| 2.10 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.034,16 | 25,95 |
| 2.11 | Đất ở tại đô thị | ODT | 131,42 | 3,30 |
| 2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,57 | 0,32 |
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,70 | 0,02 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |

### 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Theo kết quả thực hiện kế hoạch sử dung đất năm 2021, đến nay vẫn còn một số chỉ tiêu chưa thực hiện hết. Cụ thể, có 07 công trình thu hồi. Tuy nhiên, do năm 2022 vẫn được bố trí vốn hoặc có chủ trương tiếp tục đầu tư nên theo quy định sẽ tiếp tục thực hiện chuyển tiếp sang năm 2022.

Bảng 7: Danh mục các công trình, dự án của năm 2021 chuyển sang năm 2022

| Stt | Hạng mục | Diện tích (ha) |  |  | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kế hoạch | Hiện trạng | Tăng thêm |  |  |
| I | DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT (Tổng số lượng dự án: 08) | 61,8094 |  | 61,8094 |  |  |
| 1 | Cầu Vĩnh Lộc | 2,0180 |  | 2,0180 | An Phú, Vĩnh Lộc | Nghị quyết số 14/2018 ngày 19/7/2018 |
| 2 | Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú xã Khánh An | 6,3000 |  | 6,3000 | Khánh An | Nghị quyết số 07/2020/nq-hđnd ngày 10/7/2020 |
| 3 | Cụm dân cư ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình | 3,3765 |  | 3,3765 | TT Long Bình | Nghị quyết số 07/2020/nq-hđnd ngày 10/7/2020 |
| 4 | Tuyến dân cư trung tâm xã Khánh An | 4,5900 |  | 4,5900 | Khánh An | Nghị quyết số 07/2020/nq-hđnd ngày 10/7/2020 |
| 5 | Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 950 và đoạn kết nối Quốc lộ 110 tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia | 17,1240 |  | 17,1240 | Phú Hữu, Quốc Thái | Quyết định số 317/2021/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh An Giang |
| 6 | Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư xã Phước Hưng | 0,1500 |  | 0,1500 | Phước Hưng | Nghị quyết số 06/2021/nq-hđnd ngày 19/8/2021 |
| 7 | Khu đô thị mới thị trấn An Phú | 17,0140 |  | 17,0140 | TT An Phú | Nghị quyết số 06/2021/nq-hđnd ngày 19/8/2021 |

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

2.2.1. Đất nông nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các đề án, mô hình phát triển nông nghiệp, thực hiện các mô hình sinh kế thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (WB9); mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24-KH/HU của Huyện ủy). Đồng thời, thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, khu vực theo quy hoạch. Xây dựng các mô hình thủy lợi khép kín, chủ động tưới tiêu 100% diện tích sản xuất. Chỉ đạo xây dựng vùng sản xuất có thủy lợi khép kín, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết 4 nhà trong sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tăng cường thực hiện tốt công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao.

Tiếp tục phát triển các mô hình lúa sen xã Vĩnh Lộc; Mô hình trồng bưởi Năm roi tại xã Phú Hữu; Mô hình xử lý rơm rạ bằng nấm Trichoderma tại 06 xã (Phú Hữu, Phước Hưng, Phú Hội, Đa Phước, Vĩnh Trường, Nhơn Hội); Mô hình Công nghệ sinh thái ruộng lúa bờ hoa tại 06 xã (Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông, Quốc Thái, Phú Hội). Triển khai mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về yêu cầu sản xuất rau sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Huy động các nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thôn mới.

Năm 2022, để phát triển theo định hướng trên, đồng thời nhằm đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội; phát triển thương mại dịch vụ; tiểu thủ công nghiệp theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Do đó, diện tích đất nông nghiệp còn khoảng 18.643,82 ha. Trong đó, diện tích các loại đất như sau:

- Đất trồng lúa, diện tích là 14.241,45 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác, diện tích là 1.632,95 ha;

- Đất trồng cây lâu năm, diện tích là 2.553,50 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản, diện tích là 215,92 ha;

2.2.2. Đất phi nông nghiệp

a. Đất quốc phòng

Năm 2021, diện tích là 25,26 ha. Năm 2022, quân khu 9 định hướng xây dựng công trình phòng thủ tuyến biên giời trên địa bàn xã Đa Phước và Tạo quỹ đất phía trước đồn biên phòng 933 trên địa bàn thị trấn Long Bình, trên địa bàn huyện. Do đó, diện tích tang 2,59 ha so với năm 2021.

b. Đất an ninh

Do tầm quan trọng đặc biệt của an ninh và quốc phòng nên việc xác định nhu cầu sử dụng đất cho mục đích an ninh cũng hết sức quan trọng như quốc phòng. Do đó, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí đất để xây dựng các công trình vì mục đích an ninh trên địa bàn huyện.

Năm 2022, tỉnh định hướng Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2), diện tích cần tăng thêm 1,10 ha so với năm 2021.

c. Đất cụm công nghiệp

Năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp 18,40 ha. Năm 2022, tỉnh không có định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn. Do đó, diện tích không biến động so với năm 2021.

d. Đất thương mại, dịch vụ

Năm 2022, nhằm đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình thương mại dịch vụ trên địa bàn, diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng thêm 1,10 ha.

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Năm 2021, diện tích là 15,61 ha. Năm 2022, huyện định hướng đầu tư khai thác các khu đất công trên địa bàn huyện để xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (nhà máy nước) và phục vụ cho nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức và hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện. Do đó, diện tích tăng thêm 2,33 ha so với năm 2021.

f. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Năm 2021, diện tích là 6,44 ha. Năm 2022, tỉnh và huyện không có định hướng phát triển khu sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trên địa bàn. Do đó, diện tích không biến động so với năm 2021.

g. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

- Đất giao thông

Tập trung huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài huyện, huy động sự đóng góp của nhân dân để tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tranh thủ sự đầu tư từ cấp trên tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2021.

Năm 2022, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng theo định hướng như trên của huyện, diện tích đất giao thông cần tăng thêm 18,78 ha.

Bảng 8: Danh mục các công trình đất giao thông

| Stt | Hạng mục | Diện tích tăng (ha) | Địa điểm (đến xã) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 18,78 |  |  |
| 1 | Cầu Vĩnh Lộc | 1,66 | An Phú; Vĩnh Lộc |  |
| 2 | Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 950 và đoạn kết nối Quốc lộ 110 tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia | 17,12 | Phú Hữu; Quốc Thái |  |

- Đất thủy lợi

Huyện sẽ tập trung cải tạo nâng cao chất lượng công trình hiện có, mở rộng và xây dựng mới thêm một số công trình phục vụ sản xuất trên địa bàn, nhằm điều tiết nguồn nước, ngăn mặn và cung cấp nước tưới tiêu vào mùa khô.

Năm 2022, huyện tập chung cải tạo hệ thống thuỷ lợi nội đồng, chưa có định hướng đầu tư nạo vét. Do đó, diện tích không biến động so với năm 2021

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Năm 2021, diện tích là 5,17 ha. Năm 2022, huyện không có định hướng xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất xây dựng cơ sở y tế

Năm 2021, diện tích là 5,71 ha. Năm 2022, huyện không có định hướng xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo

Năm 2021, diện tích là 44,02 ha. Năm 2022, huyện định hướng đưa tư xây dựng và nâng cấp điểm trường trên địa bàn xã Phước Hưng (bao gồm: Trường mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (ấp Phước Thạnh); Trường Mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (Phước Hòa)). Do đó, diện tích giảm 0,24 ha so với năm 2021.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Năm 2021, diện tích là 5,71 ha. Năm 2022, huyện không có định hướng xây dựng công trình cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất công trình năng lượng

Năm 2021, diện tích là 1,81 ha. Năm 2022, huyện không có định hướng xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất công trình bưu chính viễn thông

Năm 2021, diện tích là 0,31 ha. Năm 2022, huyện không có định hướng xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Trong thời gian tới, huyện thực hiện đúng chủ trương của tỉnh là tiếp tục gìn giữ và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

-  Đất bãi thải, xử lý chất thải

Năm 2021, diện tích là 1,30 ha. Năm 2022, huyện định hướng xây dựng công trình Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư xã Phước Hưng. Do đó, diện tích tăng 0,15 ha so với năm 2021.

- Đất cơ sở tôn giáo

Năm 2022, huyện không có định hướng bố trí đất xây dựng các công trình trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa tang

Năm 2022, huyện không có định hướng bố trí đất xây dựng các công trình trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất chợ

Năm 2021, diện tích là 7,17 ha. Năm 2022, huyện không có định hướng xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

h. Đất sinh hoạt cộng đồng

Năm 2021, diện tích là 0,16 ha. Năm 2022, huyện không có nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cũng như mở rộng các công trình trên địa bàn. Do đó, diện tích không tăng thêm so với năm 2021.

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Năm 2022, huyện không có định hướng bố trí đất xây dựng các công trình trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

j. Đất ở tại nông thôn

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phù hợp với điều kiện và khả năng của địa phương và nhân dân. Trong đó, chú trọng việc phát triển các cụm, tuyến dân cư nông thôn trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí các công trình công cộng cần thiết như nhà trẻ, trường học, y tế, cửa hàng, cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, giao thông nông thôn và đảm bảo an ninh quốc phòng; ưu tiên đầu tư phát triển các Khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật – xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2022, để đáp ứng cho nhu cầu theo định hướng như trên, diện tích cần tăng thêm là 20,24 ha phục vụ nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân.

Bảng 9: Danh mục các công trình đất ở tại nông thôn

| Stt | Hạng mục | Diện tích tăng (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 20,2405 |  |  |
| 1 | Đất ao trường TH A Phú Hữu | 0,0562 | Xã Phú Hữu | Đấu giá |
| 2 | Cư xá giáo viên | 0,0284 | Xã Khánh Bình | Đấu giá |
| 3 | Khu tái tạo căn cứ B3 | 3,4000 | Xã Khánh Bình | Đấu giá |
| 4 | Trạm Y tế (cũ) | 0,1000 | Xã Phú Hữu | Đấu giá |
| 5 | Trường A Phú Hữu | 0,8264 | Xã Phú Hữu | Đấu giá |
| 6 | Trường Tiểu học "B" Vĩnh Hậu (điểm phụ) | 0,1300 | Xã Vĩnh Hậu | Đấu giá |
| 7 | Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc (điểm phụ) | 0,0263 | Xã Vĩnh Lộc | Đấu giá |
| 8 | Trường Tiểu học "B" Quốc Thái (điểm phụ 2) | 0,0272 | Xã Quốc Thái | Đấu giá |
| 9 | Đất công ấp Vĩnh Bình | 0,0560 | Xã Vĩnh Trường | Đấu giá |
| 10 | Tuyến dân cư trung tâm xã Khánh An | 4,5900 | Xã Khánh An | Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh An Giang |
| 11 | Bố trí ổn định dân cư di dân tự do, thiên tai khu vực ấp Thạnh Phú | 6,3000 | Xã Khánh An | Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh An Giang |
| 12 | Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn | 4,7000 | Các xã |  |

k. Đất ở tại đô thị

Năm 2022, huyện tập trung phát triển đô thị trên địa bàn thị trấn An Phú và thị trấn Long Bình. Do đó, để đáp ứng cho nhu cầu theo định hướng phát triển đô thị trên địa bàn huyện, diện tích cần tăng thêm là 22,39 ha.

Bảng 10: Danh mục các công trình đất ở tại đô thị

| Stt | Hạng mục | Diện tích tăng (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 22,39 |  |  |
| 1 | Đất quản lý theo quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh | 0,0008 | An Phú |  |
| 2 | Khu đô thị mới thị trấn An Phú | 17,0100 | TT An Phú | Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/08/2021 của HĐND tỉnh An Giang |
| 3 | Cụm dân cư ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình | 3,3800 | TT Long Bình | Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh An Giang |
| 4 | Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn của hộ gia đình, cá nhân | 2,00 | Thị trấn |  |

l. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Năm 2022, huyện định hướng Tạo quỹ đất phía trước đồn biên phòng 933 để xây dựng công trình trụ sở cơ quan. Do đó, diện tích tăng 0,03 ha so với năm 2021.

m. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Năm 2022, tỉnh và huyện không có định hướng bố trí đất xây dựng các công trình trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

n. Đất cơ sở tín ngưỡng

Năm 2022, huyện không có định hướng bố trí đất xây dựng các công trình trên địa bàn. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

o. Đất sông, ngòi, kênh, rạch

Năm 2022, huyện không có nhu cầu sử dụng vào các công trình, dự án khác. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

p. Đất có mặt nước chuyên dung

Năm 2022, huyện không có nhu cầu sử dụng vào các công trình, dự án khác. Do đó, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

### 3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 11: Tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2021 |  | Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Diện tích tỉnh phân bổ năm 2022 (Từ QH SDĐ đến 2030) | Diện tích quận xác định, xác định bổ sung | Tổng diện tích năm 2022 | So sánh 2022/2021 tăng(+), giảm(-) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7)=(5)+(6) | (8)=(7)-(4) |
|  | Loại đất (1+2+3) |  | 22.629,76 | 22.629,76 |  |  | 22.629,76 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 18.710,01 | 18.643,82 |  |  | 18.643,82 | -66,19 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.465,18 | 14.241,45 |  |  | 14.241,45 | -223,73 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.465,18 | 14.241,45 |  |  | 14.241,45 | -223,73 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.630,03 |  |  | 1.632,95 | 1.632,95 | 2,92 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.398,72 | 2.553,50 |  |  | 2.553,50 | 154,78 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 216,08 |  |  | 215,92 | 215,92 | -0,16 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.919,75 | 3.985,93 |  |  | 3.985,93 | 66,19 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 25,26 | 27,85 |  |  | 27,85 | 2,59 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,11 | 4,21 |  |  | 4,21 | 1,10 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 18,40 | 18,40 |  |  | 18,40 |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35,93 | 37,03 |  |  | 37,03 | 1,10 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 15,61 | 17,95 |  |  | 17,95 | 2,33 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,44 |  |  | 6,44 | 6,44 |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.187,91 | 1.205,56 |  |  | 1.205,56 | 17,65 |
| - | Đất giao thông | DGT | 489,03 | 507,81 |  |  | 507,81 | 18,78 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 584,85 | 584,85 |  |  | 584,85 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,17 | 5,17 |  |  | 5,17 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,71 | 5,71 |  |  | 5,71 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 44,02 | 42,74 |  |  | 42,74 | -1,28 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,15 | 10,15 |  |  | 10,15 |  |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,81 | 1,81 |  |  | 1,81 |  |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,31 | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,30 | 1,45 |  |  | 1,45 | 0,15 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 12,44 | 12,44 |  |  | 12,44 |  |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 25,94 | 25,94 |  |  | 25,94 |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
| - | Đất chợ | DCH | 7,17 |  |  | 7,17 | 7,17 |  |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,16 |  |  | 0,16 | 0,16 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,57 |  |  | 1,57 | 1,57 |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.015,08 | 1.034,16 |  |  | 1.034,16 | 19,08 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 109,03 | 131,42 |  |  | 131,42 | 22,39 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,63 | 12,57 |  |  | 12,57 | -0,06 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,70 | 0,70 |  |  | 0,70 |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 8,59 |  |  | 8,59 | 8,59 |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.297,16 |  |  | 1.297,16 | 1.297,16 |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 182,17 |  |  | 182,17 | 182,17 |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |
| II | KHU CHỨC NĂNG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 1.178,38 | 1.178,38 |  |  | 1.178,38 |  |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 14.465,18 | 14.241,45 |  |  | 14.241,45 | -223,73 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Khu du lịch | KDL |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 18,40 | 18,40 |  |  | 18,40 |  |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 109,03 | 131,42 |  |  | 131,42 | 22,39 |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 35,93 | 37,03 |  |  | 37,03 | 1,10 |
| 11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 144,96 |  |  | 168,45 | 168,45 | 23,49 |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 9.448,69 | 9.456,58 |  |  | 9.456,58 | 7,89 |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 1.139,71 |  |  | 1.183,52 | 1.183,52 | 43,80 |

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

3.1. Đất nông nghiệp

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 18.643,82 ha. Huyện xác định 18.643,82 ha bằng với cấp tỉnh phân bổ và giảm 66,19 ha so với năm 2021. Nguyên nhân, do chuyển sang đất phi nông nghiệp để phục vụ cho các công trình dự kiến thực hiện trong năm 2022. Diện tích giảm 66,19 ha do chuyển sang các loại đất như đất quốc phòng 2,59 ha; đất an ninh 1,10 ha; đất thương, mại dịch vụ 1,10 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,85 ha; đất phát triển hạ tầng 18,01 ha; đất ở tại nông thôn 19,15 ha; đất ở tại đô thị 22,39 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 554,74 ha; TT Long Bình 208,38 ha; xã Đa Phước 1.167,17 ha; xã Khánh An 450,94 ha; xã Khánh Bình 570,23 ha; xã Nhơn Hội 1.083,69 ha; xã Phú Hội 2.008,79 ha; xã Phú Hữu 3.486,24 ha; xã Phước Hưng 1.273,07 ha; xã Quốc Thái 810,16 ha; xã Vĩnh Hậu 1.843,93 ha; xã Vĩnh Hội Đông 597,79 ha; xã Vĩnh Lộc 3.721,10 ha; xã Vĩnh Trường 867,60 ha.

Trong đó, diện tích các loại đất như sau:

a. Đất trồng lúa

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 14.241,45 ha. Huyện xác định 14.241,45 ha bằng với cấp tỉnh phân bổ và giảm 223,73 ha so với năm 2021. Nguyên nhân, do chuyển nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp và chuyển sang phục vụ các công trình dự án thuộc nhóm đất phi nông nghiệp sử dụng từ đất trồng lúa. Diện tích giảm 223,73 ha do chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp sang các loại đất như đất trồng cây hàng năm khác 2,20 ha; đất trồng cây lâu năm 201,00 ha và chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp gồm các loại đất như đất an ninh 1,10 ha; đất thương mại dịch vụ 0,50 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,60 ha; đất phát triển hạ tầng 0,62 ha; đất ở tại nông thôn 1,10 ha; đất ở tại đô thị 16,61 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 440,49 ha; xã Đa Phước 940,53 ha; xã Khánh Bình 59,01 ha; xã Nhơn Hội 811,20 ha; xã Phú Hội 1.891,35 ha; xã Phú Hữu 2.490,04 ha; xã Phước Hưng 1.038,59 ha; xã Quốc Thái 504,25 ha; xã Vĩnh Hậu 1.574,00 ha; xã Vĩnh Hội Đông 502,46 ha; xã Vĩnh Lộc 3.466,06 ha; xã Vĩnh Trường 523,47 ha.

b. Đất trồng cây hàng năm khác

Năm 2021, diện tích là 1.632,95 ha. Năm 2022, huyện xác định 1.632,95 ha, tăng 2,92 ha so với năm 2021.

Trong năm kế hoạch, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1.618,75 ha. Diện tích giảm 11,28 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 5,38 ha; đất thương mại dịch vụ 0,05 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,10 ha; đất phát triển hạ tầng 4,35 ha; đất ở tại nông thôn 1,20 ha; đất ở tại đô thị 0,20 ha và tăng 14,20 ha do được chuyển sang từ đất trồng lúa 2,20 ha; đất trồng cây lâu năm 12,00 ha. Do đó, thực tăng 2,92 ha.

c. Đất trồng cây lâu năm

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 2.553,50 ha. Huyện xác định 2.553,50 ha bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 154,78 ha so với năm 2021.

Trong năm kế hoạch, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 2.347,12 ha. Diện tích giảm 50,60 ha do chuyển sang các loại đất như đât trồng cây hàng năm khác 12,00 ha; đất quốc phòng 2,59 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,55 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,15 ha; đất phát triển hạ tầng 13,04 ha; đất ở tại nông thôn 16,69 ha; đất ở tại đô thị 5,58 ha và tăng 206,38 ha do được chuyển sang từ loại đất trồng lúa 201,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,38 ha. Do đó thực tăng 154,78 ha.

d. Đất nuôi trồng thủy sản

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 215,92  ha. Huyện xác định 215,92 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và giảm 0,16 ha so với năm 2021. Diện tích giảm 0,16 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

3.2. Đất phi nông nghiệp

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 3.985,93 ha. Huyện xác định 3.985,93 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 66,19 ha so với năm 2021. Nguyên nhân, do được chuyển sang từ nhóm đất nông nghiệp. Diện tích tăng 66,19 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 20,53 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,90 ha; đất trồng cây lâu năm 39,60 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,16 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 267,47 ha; TT Long Bình 147,79 ha; xã Đa Phước 408,98 ha; xã Khánh An 197,75 ha; xã Khánh Bình 217,81 ha; xã Nhơn Hội 194,37 ha; xã Phú Hội 360,84 ha; xã Phú Hữu 485,50 ha; xã Phước Hưng 275,89 ha; xã Quốc Thái 278,17 ha; xã Vĩnh Hậu 217,68 ha; xã Vĩnh Hội Đông 189,17 ha; xã Vĩnh Lộc 404,99 ha; xã Vĩnh Trường 339,52 ha.

Trong đó, diện tích các loại đất như sau:

a. Đất quốc phòng

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 27,85 ha. Huyện xác định 27,85 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và biến động tăng 2,59 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 2,59 do được chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm.

b. Đất an ninh

Năm 2022, tỉnh phẩn bổ là 4,21 ha. Huyện xác định 4,21 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 1,10 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 1,10 ha do được

c. Đất cụm công nghiệp

Năm 2022, tỉnh phẩn bổ là 18,40 ha. Huyện xác định 18,40 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

d. Đất thương mại, dịch vụ

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 37,03 ha. Huyện xác định 37,03 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 1,10 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 1,10 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 0,50 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,05 ha; đất trồng cây lâu năm 0,55 ha.

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 17,95 ha. Huyện xác định 17,95 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 2,33 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 2,33 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 0,60 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha; đất trồng cây lâu năm 1,15 ha; đất xây dựng cơ sơ giáo dục – đào tại 0,48 ha.

f. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 6,44 ha. Huyện xác định 6,44 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

g. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 1.205,56 ha. Huyện xác định 1.205,56 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 17,65 ha. Nhằm phục vụ đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, năng lượng, di tích – lịch sử và khu bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện.

Trong năm kế hoạch, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1.186,39 ha. Diện tích tăng 19,17 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 0,62 ha; đất trồng cây hàng năm khác 4,35 ha; đất trồng cây lâu năm 13,04 ha; đất ở tại nông thôn 1,16 ha và giảm 1,52 ha do chuyển sang các loại đất như: đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,48 ha; đất ở tại nông thôn 1,04 ha. Do đó, thực tăng là 17,65 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 66,69 ha; TT Long Bình 30,51 ha; xã Đa Phước 107,93 ha; xã Khánh An 43,35 ha; xã Khánh Bình 43,81 ha; xã Nhơn Hội 56,17 ha; xã Phú Hội 131,97 ha; xã Phú Hữu 280,82 ha; xã Phước Hưng 50,97 ha; xã Quốc Thái 61,83 ha; xã Vĩnh Hậu 71,61 ha; xã Vĩnh Hội Đông 35,79 ha; xã Vĩnh Lộc 184,63 ha; xã Vĩnh Trường 39,47 ha.

Trong đó:

- Đất giao thông:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 507,81 ha. Huyện xác định 507,81 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 18,78 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 18,78 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 0,62 ha; đất trồng cây hàng năm khác 4,20 ha; đất trồng cây lâu năm 12,80 ha; đất ở tại nông thôn 1,16 ha.

- Đất thủy lợi:

Năm 2022, cấp tỉnh phân bổ là 584,85 ha. Huyện xác định 584,85 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

- Đất cơ sở văn hóa:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 5,17 ha. Huyện xác định 5,17 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

- Đất cơ sở y tế:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 5,71 ha. Huyện xác định 5,71 ha bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 42,74 ha. Huyện xác định 42,74 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và giảm 1,28 ha so với năm 2021.

Trong năm kế hoạch, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 42,98 ha. Diện tích tăng 0,24 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây lâu năm và giảm 1,52 ha do chuyển sang các loại đất như: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  0,48 ha; đất ở tại nông thôn 1,04 ha. Do đó, thực giảm là 1,28 ha.

- Đất cơ sở thể dục thể thao:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 10,15 ha. Huyện xác định 10,15 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động

- Đất công trình năm lượng:

Năm 2022, cấp tỉnh phân bổ 1,81 ha. Huyện xác định 1,81 ha, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

- Đất công trình bưu chính viễn thông:

Năm 2022, huyện xác định là 0,31 ha, không thay đổi so với năm 20201 và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 1,45 ha. Huyện xác đinh 1,45 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 0,15 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 0,15 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác.

- Đất cơ sở tôn giáo

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 12,44 ha. Huyện xác đinh 12,44 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 25,94 ha. Huyện xác định 25,94 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Năm 2022, huyện xác định là 0,01 ha, không biến động so với năm 2021.

- Đất chợ:

Năm 2022, huyện xác định là 7,17 ha, không biến động so với năm 2021.

h. Đất sinh hoạt cộng đồng

Năm 2022, huyện xác định 0,16 ha, không biến động so với năm 2021.

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Năm 2022, huyện xác định là 1,57 ha, không biến động so với năm 2021.

j. Đất ở tại nông thôn:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 1.034,16 ha. Huyện xác định 1.034,16 ha, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và tăng 19,08 ha so với năm 2021.

Trong năm kế hoạch, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1.013,92 ha. Diện tích tăng 20,24 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 1,10 ha; đất trồng cây hàng năm 1,20 ha; đất trồng cây lâu năm 16,69 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,16 ha; đất phát triển hạ tầng 1,04 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,06 ha và giảm 1,16 ha do chuyển sang đất giao thông 1,16 ha. Do đó, thực tăng là 19,08 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: xã Đa Phước 137,93 ha; xã Khánh An 78,92 ha; xã Khánh Bình 62,67 ha; xã Nhơn Hội 58,12 ha; xã Phú Hội 108,74 ha; xã Phú Hữu 108,70 ha; xã Phước Hưng 90,18 ha; xã Quốc Thái 85,65 ha; xã Vĩnh Hậu 60,79 ha; xã Vĩnh Hội Đông 42,18 ha; xã Vĩnh Lộc 95,31 ha; xã Vĩnh Trường 104,96 ha.

k. Đất ở tại đô thị:

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 131,42 ha. Huyện  xác định 131,42 ha, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và tăng 22,39 ha so với năm 2021. Diện tích tăng 22,39 ha do được chuyển sang từ các loại đất như đất trồng lúa 16,41 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha; đất trồng cây lâu năm 5,58 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 83,59 ha; TT Long Bình 47,83 ha.

l. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Năm 2022, tỉnh phân bổ là 12,57 ha. Huyện xác định 12,57 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và tăng 0,06 ha so với năm 2021. Diện tích giảm 0,06 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

m. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Năm 2022, huyện xác định 0,70 ha, bằng với cấp tỉnh phân bổ và không biến động so với năm 2021.

n. Đất cơ sở tín ngưỡng

Năm 2022, huyện xác định là 8,59 ha, không thay đổi so với năm 2021 và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

o. Đất sông, kênh, rạch

Năm 2022, huyện xác định là 1.297,16 ha, không biến động so với năm 2021 và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.

p. Đất có mặt nước chuyên dùng

Năm 2022, huyện xác định là 182,17 ha, không biến động so với năm 2021.

Bảng 12: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện An Phú

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TT An Phú | TT Long Bình | Xã Đa Phước | Xã Khánh An | Xã Khánh Bình | Xã Nhơn Hội | Xã Phú Hội | Xã Phú Hữu | Xã Phước Hưng | Xã Quốc Thái | Xã Vĩnh Hậu | Xã Vĩnh Hội Đông | Xã Vĩnh Lộc | Xã Vĩnh Trường |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+.. +(18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|  | Loại đất (1+2+3) |  | 22.629,76 | 822,21 | 356,17 | 1.576,15 | 648,69 | 788,04 | 1.278,06 | 2.369,63 | 3.971,74 | 1.548,96 | 1.088,33 | 2.061,61 | 786,96 | 4.126,09 | 1.207,12 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 18.643,82 | 554,74 | 208,38 | 1.167,17 | 450,94 | 570,23 | 1.083,69 | 2.008,79 | 3.486,24 | 1.273,07 | 810,16 | 1.843,93 | 597,79 | 3.721,10 | 867,60 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 14.241,45 | 440,49 |  | 940,53 |  | 59,01 | 811,20 | 1.891,35 | 2.490,04 | 1.038,59 | 504,25 | 1.574,00 | 502,46 | 3.466,06 | 523,47 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14.241,45 | 440,49 |  | 940,53 |  | 59,01 | 811,20 | 1.891,35 | 2.490,04 | 1.038,59 | 504,25 | 1.574,00 | 502,46 | 3.466,06 | 523,47 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.632,95 | 43,53 | 6,22 | 61,60 | 35,52 | 15,79 | 28,84 | 61,81 | 636,28 | 101,05 | 118,19 | 186,15 | 21,30 | 158,57 | 158,11 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.553,50 | 45,55 | 201,47 | 133,98 | 413,62 | 489,78 | 235,17 | 19,27 | 323,22 | 124,83 | 177,54 | 80,72 | 48,75 | 83,06 | 176,53 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 215,92 | 25,17 | 0,69 | 31,05 | 1,80 | 5,65 | 8,48 | 36,36 | 36,70 | 8,60 | 10,18 | 3,06 | 25,28 | 13,41 | 9,49 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.985,93 | 267,47 | 147,79 | 408,98 | 197,75 | 217,81 | 194,37 | 360,84 | 485,50 | 275,89 | 278,17 | 217,68 | 189,17 | 404,99 | 339,52 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 27,85 | 5,09 | 1,43 | 2,88 | 0,75 | 1,09 | 2,69 | 5,95 | 2,44 | 1,27 |  | 0,91 | 2,72 | 0,29 | 0,34 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,21 | 4,09 | 0,01 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 18,40 | 18,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 37,03 | 0,40 | 34,44 |  | 0,90 | 0,19 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 17,95 | 2,09 | 3,14 | 2,34 | 0,94 | 0,10 | 4,49 | 0,87 | 0,46 | 0,68 | 1,49 | 0,24 | 0,19 | 0,42 | 0,49 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,44 | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.205,56 | 66,69 | 30,51 | 107,93 | 43,35 | 43,81 | 56,17 | 131,97 | 280,82 | 50,97 | 61,83 | 71,61 | 35,79 | 184,63 | 39,47 |
| - | Đất giao thông | DGT | 507,81 | 38,39 | 20,58 | 65,13 | 26,01 | 28,63 | 30,59 | 46,81 | 74,93 | 23,58 | 33,83 | 22,19 | 23,18 | 49,00 | 24,96 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 584,85 | 11,88 | 2,67 | 30,22 | 8,19 | 11,25 | 20,02 | 79,67 | 198,54 | 19,58 | 18,80 | 45,77 | 7,33 | 125,46 | 5,47 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 5,17 | 2,56 | 0,74 | 0,30 | 0,81 |  | 0,07 | 0,11 | 0,19 |  |  | 0,16 |  |  | 0,23 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,71 | 2,48 | 0,34 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 1,28 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,26 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 42,74 | 6,62 | 2,60 | 3,74 | 3,12 | 2,03 | 2,62 | 2,72 | 1,68 | 2,19 | 5,16 | 2,25 | 1,58 | 3,81 | 2,61 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,15 | 0,56 |  | 0,78 | 0,61 | 0,23 |  | 1,18 | 1,29 | 1,48 |  |  | 1,12 | 2,19 | 0,71 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,81 | 0,71 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,31 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |  | 0,05 | 0,03 |  | 0,03 | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,02 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,45 | 0,04 | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,15 | 0,12 |  | 0,27 | 0,26 |  |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 12,44 | 0,77 | 1,57 | 2,23 | 0,88 | 0,78 | 1,41 | 0,56 | 0,47 | 0,21 | 0,77 | 0,33 | 0,51 | 0,36 | 1,59 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 25,94 | 1,35 | 1,24 | 4,99 | 2,71 | 0,76 | 0,86 | 0,50 | 2,11 | 2,45 | 1,09 | 0,77 | 1,36 | 2,98 | 2,77 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| - | Đất chợ | DCH | 7,17 | 1,25 | 0,34 | 0,32 | 0,90 |  | 0,36 | 0,23 | 1,26 | 0,11 | 0,76 | 0,06 | 0,30 | 0,43 | 0,85 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,57 | 1,10 | 0,27 |  |  |  | 0,11 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.034,16 |  |  | 137,93 | 78,92 | 62,67 | 58,12 | 108,74 | 108,70 | 90,18 | 85,65 | 60,79 | 42,18 | 95,31 | 104,96 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 131,42 | 83,59 | 47,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,57 | 3,36 | 1,35 | 1,11 | 0,79 | 0,48 | 0,42 | 0,84 | 0,80 | 0,29 | 0,71 | 0,55 | 0,23 | 1,20 | 0,44 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,70 | 0,53 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 8,59 | 0,15 | 0,02 | 0,53 | 1,55 | 0,42 | 0,55 | 0,21 | 0,73 | 0,72 | 0,79 | 0,09 | 1,35 | 0,68 | 0,80 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.297,16 | 74,82 | 28,78 | 156,15 | 57,66 | 34,90 | 55,05 | 111,96 | 91,20 | 131,68 | 69,02 | 83,39 | 106,61 | 122,20 | 173,74 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 182,17 | 0,72 |  |  | 12,89 | 74,15 | 16,67 |  |  |  | 58,57 |  |  |  | 19,17 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | KHU CHỨC NĂNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 1.178,38 | 822,21 | 356,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 14.241,45 | 440,49 |  | 940,53 |  | 59,01 | 811,20 | 1.891,35 | 2.490,04 | 1.038,59 | 504,25 | 1.574,00 | 502,46 | 3.466,06 | 523,47 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Khu du lịch | KDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 18,40 | 18,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 131,42 | 83,59 | 47,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 37,03 | 0,40 | 34,44 |  | 0,90 | 0,19 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 168,45 | 83,99 | 82,27 |  | 0,90 | 0,19 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 9.456,58 | 358,46 | 155,57 | 728,53 | 365,16 | 461,67 | 837,90 | 462,37 | 2.537,16 | 1.381,77 | 344,08 | 356,74 | 276,44 | 617,67 | 573,05 |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 1.183,52 | 85,68 | 50,97 | 140,27 | 79,86 | 62,77 | 62,61 | 109,61 | 109,16 | 90,86 | 87,14 | 61,03 | 42,37 | 95,73 | 105,45 |

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

### 4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng

4.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

Năm 2022, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 66,19 ha, trong đó: từ đất trồng lúa 20,53 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,90 ha; đất trồng cây lâu năm 39,60 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 0,16 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 19,97 ha; TT Long Bình 4,57 ha; xã Đa Phước 3,00 ha; xã Khánh An 11,84 ha; xã Khánh Bình 3,90 ha; xã Nhơn Hội 0,60 ha; xã Phú Hội 0,60 ha; xã Phú Hữu 8,76 ha; xã Phước Hưng 0,99 ha; xã Quốc Thái 8,60 ha; xã Vĩnh Hậu 0,60 ha; xã Vĩnh Hội Đông 0,60 ha; xã Vĩnh Lộc 1,56 ha; xã Vĩnh Trường 0,60 ha.

4.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Năm 2022, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 220,58 ha, trong đó:

- Đất trồng lúa: chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 2,20; đất trồng cây lâu năm 201,00 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm 5,38 ha.

- Đất đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 12,00 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 2,00 ha; TT Long Bình 1,00 ha; xã Đa Phước 36,20 ha; xã Khánh An 5,38 ha; xã Khánh Bình 3,20 ha; xã Nhơn Hội 51,20 ha; xã Phú Hội 3,20 ha; xã Phú Hữu 41,20 ha; xã Phước Hưng 6,20 ha; xã Quốc Thái 3,20 ha; xã Vĩnh Hậu 15,20 ha; xã Vĩnh Hội Đông 3,20 ha; xã Vĩnh Lộc 6,20 ha; xã Vĩnh Trường 43,20 ha.

4.2. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

Năm 2022, diện tích Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 1,09 ha. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: xã Khánh Bình 0,03 ha; xã Phú Hữu 0,83 ha; xã Quốc Thái 0,03 ha; xã Vĩnh Hậu 0,13 ha; xã Vĩnh Lộc 0,03 ha; xã Vĩnh Trường 0,06 ha.

Bảng 13: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú

Đvt: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TT An Phú | TT Long Bình | Xã Đa Phước | Xã Khánh An | Xã Khánh Bình | Xã Nhơn Hội | Xã Phú Hội | Xã Phú Hữu | Xã Phước Hưng | Xã Quốc Thái | Xã Vĩnh Hậu | Xã Vĩnh Hội Đông | Xã Vĩnh Lộc | Xã Vĩnh Trường |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+.. +(18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 66,19 | 19,97 | 4,57 | 3,00 | 11,84 | 3,90 | 0,60 | 0,60 | 8,76 | 0,99 | 8,60 | 0,60 | 0,60 | 1,56 | 0,60 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 20,53 | 17,97 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,20 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 20,53 | 17,97 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,66 | 0,20 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 5,90 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 2,10 | 0,25 | 2,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 39,60 | 1,80 | 4,32 | 2,75 | 11,64 | 3,65 | 0,30 | 0,30 | 6,30 | 0,54 | 6,30 | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 0,30 |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | 220,58 | 2,00 | 1,00 | 36,20 | 5,38 | 3,20 | 51,20 | 3,20 | 41,20 | 6,20 | 3,20 | 15,20 | 3,20 | 6,20 | 43,20 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | LUA/HNK | 2,20 |  |  | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 201,00 | 2,00 |  | 35,00 |  | 2,00 | 50,00 | 2,00 | 40,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 5,00 | 42,00 |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm | HNK/CLN | 5,38 |  | 1,00 |  | 4,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | CLN/HNK | 12,00 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.5 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,09 |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,83 |  | 0,03 | 0,13 |  | 0,03 | 0,06 |

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

### 5. Diện tích đất cần thu hồi

Năm 2022, diện tích đất cần thu hồi là 54,14 ha. Cụ thể:

5.1. Đất nông nghiệp

Diện tích cần thu hồi là 52,98 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa 18,03 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác 4,35 ha;

- Đất trồng cây lâu năm 30,60 ha;

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT An Phú 18,77 ha; TT Long Bình 3,47 ha; xã Đa Phước 2,50 ha; xã Khánh An 10,89 ha; xã Phú Hữu 8,00 ha; xã Phước Hưng 0,39 ha; xã Quốc Thái 8,00 ha; xã Vĩnh Lộc 0,96 ha.

5.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích cần thu hồi là 1,16 ha, chủ yếu thu hồi từ đất ở tại nông thôn

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: xã Phú Hữu 0,56 ha; xã Quốc Thái 0,56 ha; xã Vĩnh Lộc 0,04 ha.

Bảng 14: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện An Phú

Đvt: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TT An Phú | TT Long Bình | Xã Đa Phước | Xã Khánh An | Xã Khánh Bình | Xã Nhơn Hội | Xã Phú Hội | Xã Phú Hữu | Xã Phước Hưng | Xã Quốc Thái | Xã Vĩnh Hậu | Xã Vĩnh Hội Đông | Xã Vĩnh Lộc | Xã Vĩnh Trường |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+.. +(17) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH |  | 54,14 | 18,77 | 3,47 | 2,50 | 10,89 |  |  |  | 8,56 | 0,39 | 8,56 |  |  | 1,00 |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 52,98 | 18,77 | 3,47 | 2,50 | 10,89 |  |  |  | 8,00 | 0,39 | 8,00 |  |  | 0,96 |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 18,03 | 17,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 18,03 | 17,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 4,35 | 0,20 |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,15 | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 30,60 | 1,00 | 3,47 | 2,50 | 10,89 |  |  |  | 6,00 | 0,24 | 6,00 |  |  | 0,50 |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  | 0,56 |  |  | 0,04 |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  | 0,56 |  |  | 0,04 |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2022

(Đính kèm Biểu 10/CH phụ lục bảng biểu)

### 7. Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trình thông qua HĐND tỉnh

Bảng 15: Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022

| TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Quy mô dự án (m2) | Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2) | Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ (m2) | Diện tích sử dụng đất rừng đặc dụng (m2) | Cơ sở pháp lý để triển khai dự án | Nguồn vốn | Hiện trạng sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHÓM DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2) | Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện | TT An Phú | 39.256,90 | 11.000,00 |  |  | - Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2). - Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2). | Ngân sách huyện | LUC |
| II | NHÓM DỰ ÁN CÓ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khô ng có |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8. Danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022 trình thông qua Hội đồng nhân tỉnh An Giang

Bảng 16: Danh mục dự án có thu hồi đất năm 2022

| TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Quy mô dự án (m2) | Diện tích thu hồi đất (m2) |  |  | Cơ sở pháp lý để triển khai dự án | Nguồn vốn | Hiện trạng sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích thu hồi đất | Trong đó: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thu hồi đất trồng lúa | Thu hồi các loại đất khác |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(7)+(8) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | NHÓM DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (Phước Thạnh) | Ban QLDA ĐT và XD khu vực huyện | Phước Hưng | 1.600,00 | 1.600,00 |  | 1.600,00 | - Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (Phước Thạnh). - Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. | Ngân sách tỉnh và huyện | Đất trồng cây hàng năm |
| 2 | Trường Mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (Phước Hòa) | Ban QLDA ĐT và XD khu vực huyện | Phước Hưng | 1.227,00 | 800,00 |  | 800,00 | - Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (Phước Hòa). - Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt kế hoạch danh mục và vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. | Ngân sách tỉnh và huyện | Đất trồng cây hàng năm |
| 3 | Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2) | Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện | TT An Phú | 39.256,90 | 11.000,00 | 11.000,00 |  | - Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2). - Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tạo quỹ đất đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở Công an huyện An Phú (giai đoạn 2). | Ngân sách huyện | Đất trồng lúa |
| II | NHÓM DỰ ÁN CÓ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tạo quỹ đất phía trước đồn biên phòng 933 | UBND huyện An Phú | Long Bình | 863,00 | 863,00 |  | 863,00 | - Thông báo số 320/TB-VPUBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện công tác bồi thường dự án Tạo quỹ đất phía trước đồn biên phòng 933. - Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ đất phía trước đồn Biên phòng 933. | Tỉnh |  |

### 9. Danh mục công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 (nếu có)

Năm 2022, tỉnh và huyện hiện chưa có định hướng các công trình dự án thực hiện từ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần thông qua thủ tướng chính phủ cho phép thực hiện.

### 10. Danh mục dự án thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2022

Năm 2022, tỉnh và huyện hiện chưa có định hướng các công trình dự án thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2022.

### 11. Danh mục các khu đất công đăng ký khai thác trong năm 2022

Bảng 17:Danh mục các khu đất công đăng ký khai thác trong năm 2022

| TT | Tên khu đất | Xã, phường, thị trấn | Đơn vị đang quản lý | Hiện trạng sử dụng đất |  | Số tờ | Số thửa | Nguồn gốc đất | Chủ trương khai thác | Mục đích khai thác | Hình thức khai thác | Tình trạng pháp lý | Điều kiện hạ tầng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Loại đất | Diện tích (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | DANH MỤC KHU ĐẤT NẰM TRONG DANH MỤC UBND TỈNH GIAO CHO CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất bãi bồi | Vĩnh Hội Đông | UBND huyện An Phú | HNK | 31.433,10 | 12,13(01 BĐ 283) | 48,50,52,54,56,58,60,61,62, 1 phần thửa 47,49,51,53,55,57,59) | Đất bãi bồi | Quyết định 2745QĐ-UBND ngày 08/12/2018 về việc giao danh mục đất công cho UBND huyện An Phú | HNK | Đấu giá, cho thuê | Không tranh chấp; Đang đo đạc | Giáp sông |
| 2 | Đất ao trường TH A Phú Hữu | ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | NTS | 560,2 | 27 | 7 | UBND xã quản lý |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp nhà dân |
| 3 | Sân bóng đá Phú Hiệp | ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | HNK | 8.326,00 | 94 | 167; 168 | UBND xã quản lý |  | HNK | Đấu giá QSDĐ | Không tranh chấp | Giáp đất dân |
| 4 | Đất bãi bồi khu vực sau UBND xã Vĩnh Hậu | Vĩnh Hậu | UBND xã Vĩnh Hậu | HNK | 27.748,20 | 28 | 190 | Đất bãi bồi |  | HNK | Đấu giá, cho thuê | Không tranh chấp; Đang đo đạc | Giáp sông Hậu |
| 5 | Trường A Phú Hữu | Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | ONT | 826,40 | 19 | 8 | Đất trường |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Trường học |
| 6 | Hồ Xã Ngã | ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | HNK | 604,00 | 91 | 269 | UBND xã quản lý |  | HNK | Đấu giá QSDĐ |  | Đất trống |
| 7 | Trạm Y tế (cũ) | ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | ONT/NTS | 1702,7 | 22 | 93;94 | UBND xã quản lý |  | ONT | Đấu giá QSDĐ |  | Giáp đường liên xã |
| 8 | Tuyến dân cư Rạch cỏ lau | ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu | UBND xã Phú Hữu | HNK | 2767,7 | 100 | 174 | UBND xã quản lý |  | HNK | Đấu giá QSDĐ |  | Giáp TDC rạch Cỏ lau |
| 9 | Cư xá giáo viên | Khánh Bình | UBND xã Khánh Bình | DGD | 284,40 | 23 | 11 | Đất giáo dục |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Đất trống |
| 10 | Khu tái tạo căn cứ B3 | Khánh Bình | UBND xã Khánh Bình | Đất trống | 34.000,00 | 38 | 221 | Nhà nước thu hồi đất |  | ONT | Đấu giá |  | Không có |
| 11 | Đất quản lý theo quyết định 195 của huyện ngày 11/9/1992 | TT An Phú | UBND TT An Phú | ODT | 12,00 | 33 | 29 | UBND giao quản lý |  | ODT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường Thoại Ngọc Hầu |
| 12 | Mương 2 | Đa Phước | UBND xã | Đất trống | 383,50 | 46 | 39 | UBND giao quản lý |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp Đường tỉnh 956 |
|  | CỘNG | 12 Khu |  |  | 103.617,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | DANH MỤC KHU ĐẤT NẰM NGOÀI DANH MỤC UBND TỈNH GIAO CHO CẤP HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất quản lý theo quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh | TT An Phú | UBND TT An Phú | ODT | 7,90 | 33 |  | Đất trống |  | ODT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường |
| 2 | Trường Tiểu học "B" Vĩnh Hậu (điểm phụ) | ấp Vĩnh Bảo | UBND xã Vĩnh Hậu | DGD | 1.301,40 | 11 | 32 | Có trường học, hiện không còn sử dụng |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp, đã đo xong | Giáp đường liên xã |
| 3 | Trường Tiểu học B Vĩnh Lộc (điểm phụ) | ấp Vĩnh Hưng | UBND xã Vĩnh Lộc | DGD | 263,30 | 23 | 2 | Có trường học, hiện không còn sử dụng |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường liên xã |
| 4 | Trường Tiểu học "B" Quốc Thái (điểm phụ 1) | ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái | UBND xã Quốc Thái | DGD | 217,90 | 21 | 34 | Đất trống |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường |
| 5 | Đất công xã Vĩnh Trường | ấp Vĩnh Bình | UBND xã Vĩnh Trường | TSC | 567,20 | 14 | 162 | Đất trống |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường |
| 6 | Đất đấu nối làm đường giao thông | Long Bình | TT PTQĐ huyện | ONT | 142,00 |  |  | Đất trống |  | DGT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường |
| 7 | Làng nghề Hà Bao 2 | Đa Phước | UBND xã Đa Phước | Đất trống | 3.818,50 | 26 | 200; 203 | Chế độ cũ để lại |  | ONT | Đấu giá quyền sử dụng đất | Không tranh chấp | Giáp đường, giáp mương nước |
| 8 | Khu đất bãi bồi do UBND xã quản lý | Đa Phước | UBND xã Đa Phước | Đất trống | 1.294,00 | 30 | 250; 251; 252 | Đất bãi bồi |  | SKC | Đấu giá cho thuê | Không tranh chấp | Giáp sông |
| 9 | Khu Thương mại – Dịch vụ Cửa khẩu khánh Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TMD |
| - | Lô A1 + A2 | TT Long Bình | Ban quản lý khu kinh tế | TMD | 13.024,00 | Một phần Lô A1 và một phần Lô A2 13.024 |  | Nhà nước thu hồi đất | Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang | TMD | Đấu giá, giao đất | Không tranh chấp | Đất đã được SLMB và ĐTXD hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước |
| - | Lô C3 + C4 | TT Long Bình |  | TMD | 17.811,10 | Lô C3 và một phần Lô C4 |  | Nhà nước thu hồi đất |  | TMD |  |  | Đất đã được SLMB và ĐTXD hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước |
| - | Lô D1 | TT Long Bình |  | TMD | 11.800,00 | Lô D1 |  | Nhà nước thu hồi đất |  | TMD |  |  | Đất đã được SLMB và ĐTXD hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước |
| - | Lô D2 + D3 | TT Long Bình |  | TMD | 24.800,00 | Lô D2 và một phần Lô D3 |  | Nhà nước thu hồi đất |  | TMD |  |  | Đất đã được SLMB và ĐTXD hệ thống giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước |
| 10 | Khu đất công UBND xã quản lý (cặp Văn phòng ấp Thạnh Phú) | xã Khánh An | UBND xã | Đất trống | 4.502,60 |  |  |  | Đất trống |  | SKC | Đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất | Không tranh chấp |
| 11 | Trường Tiểu học C Phú Hội (Điểm 2) | xã Phú Hội | UBND xã | DGD | 4.830,70 | 4 | 3073 |  | Có trường học, hiện không còn sử dụng |  | SKC | Đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất | Không tranh chấp |
|  | CỘNG | 11 Khu |  |  | 83.086,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG (I+II) |  | 23 Khu |  |  | 186.704,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 12. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2022

12.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy định về bồi thường, hổ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh An Giang;

- Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 83/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh An Giang ngày 31/12/2019 ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh An Giang quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

12.2. Phương pháp tính toán khoản thu, chi liên quan đến đất đai

- Tính các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lệ phí địa chính…

- Tính các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, ...

12.3. Dự kiến thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2022

- Tổng thu: 258.080,104 triệu đồng

- Tổng chi: 117.029,724 triệu đồng

- Cân đối: 141.050,380 triệu đồng

Bảng 18:Dự kiến các khoản thu, chi bồi thường, thu hồi đất năm 2022

| TT | Nội dung | Chi phí bồi thường, hỗ trợ |  |  |  |  |  |  | Nguồn thu |  |  |  | Chênh lệch thu chi tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Đất ở | Đất lúa | Đất trồng cây lâu năm | Đất trồng cây hàng năm | Đất rừng sản xuất | Khác | Tổng | Đất ở | Cho thuê đất | Khác |  |
| 1 | Nguồn vốn ngân sách TW, tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích (ha) | 34,22 | 1,12 |  | 29,10 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí (triệu đồng) | 86.460,00 | 26.880,00 |  | 52.380 | 7.200 |  |  |  |  |  |  | -86.460,00 |
| 2 | Nguồn vốn ngân sách cấp huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích (ha) | 22,11 |  | 21,26 | 0,70 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí (triệu đồng) | 27.042,00 |  | 25.512,00 | 1.260 | 270 |  |  |  |  |  |  | -27.042,00 |
| 3 | Nguồn vốn ngân sách cấp xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích (ha) |  |  |  |  |  |  |  | 37,46 | 20,14 | 17,32 |  |  |
|  | Chi phí (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  | 258.080,10 | 161.082 | 96.998 |  | 258.080,10 |
| 5 | Nguồn vốn từ chủ dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích (ha) | 1,67 | 0,04 | 0,62 | 0,81 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí (triệu đồng) | 3.527,72 | 960,00 | 744,00 | 1.464 | 360 |  |  |  |  |  |  | -3.527,72 |
| Tổng diện tích (1+2+3+4+5) |  | 58,00 | 1,16 | 21,88 | 30,61 | 4,35 |  |  | 37,46 | 20,14 | 17,32 |  |  |
| Tổng chi phí (1+2+3+4+5) |  | 117.029,724 |  |  |  |  |  |  | 258.080,104 |  |  |  | 141.050,380 |

## IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

### 1. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Triển khai và áp dụng nhanh việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng khu vực trên địa bàn nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo vệ môi trường đất.

Tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế; chú trọng phát triển kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao; tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững.

Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng đất như tăng độ dày của đất, tôn cao vùng đất trũng thấp; tăng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, bón vôi; thau chua đối với đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.v.v..

Khuyến cáo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trong sản xuất nông nghiệp - thủy sản trên địa bàn do sử dụng quá mức phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật nhằm tích cực làm giàu đất và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Ban hành quy định về quản lý đất đai gắn liền với bảo vệ môi trường, nhằm từng bước nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng đất.

Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, trước khi phê duyệt dự án cần bắt buộc thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khi các dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có ứng dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

### 2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi về giao đất, cho thuê đất; tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư,… để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại – dịch vụ và du lịch.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả cao.

Tăng cường tính công khai minh bạch về cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng nhằm kêu gọi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các dự án có sử dụng đất với quy mô lớn trên địa bàn, đặc biệt đối với những dự án không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích công cộng: giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện.

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của trung ương, tỉnh  và các nguồn vốn hiện có để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc thức đẩy đầu tư và phát triển trên địa bàn.

Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường thiệt hại, tái định cư hiện hành áp dụng trên địa bàn nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất.

### 3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

3.1. UBND huyện

- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định, cụ thể:

- Đến các phòng ban, UBND các xã, thị trấn;

- Tại UBND huyện trong suốt thời gian kế hoạch sử dụng đất có hiệu lực;

- Đăng tải các thông tin chủ yếu của kế hoạch trên các Website của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan khác có liên quan.

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Tổ chức tuyên truyền nội dung kế hoạch sử dụng đất; xây dựng kế hoạch quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đạt hiệu quả cao.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm gởi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

3.2. Sở, ngành tỉnh

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực đã được duyệt, phối hợp với UBND huyện tổ chức thực hiện các công trình, dự án liên quan đảm bảo tiến độ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện

3.3. Giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục về đất đai theo quy định. Để báo cáo công tác quản lý việc khai thác và sử dụng tài nguyên đất, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kết quả quản lý đất công ích, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch

### 4. Các giải pháp khác

4.1. Giải pháp về quản lý

Cụ thể hoá đồng bộ các chính sách về đất đai hiện hành vào điều kiện cụ thể của huyện. Đặc biệt thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư như đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đối với những người bị thiếu đất hoặc không còn đất sản xuất khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ có liên quan nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức công bố các dự án đầu tư trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định để nhân dân kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tình trạng tự phát chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng đất nhằm thực hiện nghiêm theo quy hoạch được duyệt.

Ban hành quy định về cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch đảm bảo được tính minh bạch, công khai của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người sử dụng đất có thể tham gia vào việc thực hiện các mục tiêu quy hoạch đề ra.

Tăng cường việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả trong các thủ tục giao cấp đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất.v.v.

Tăng cường công tác tổ chức ngành tài nguyên và môi trường của huyện đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý đất đai trong giai đoạn mới.

4.2. Giải pháp về khoa học – công nghệ

Triển khai nhanh việc ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ mới phù hợp vào công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Xây dựng mạng thông tin đất đai giữa các cơ quan quản lý đất đai từ huyện xuống đến các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan, cập nhật nội dung kế hoạch sử dụng đất và các công trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin của các ban ngành, lĩnh vực, nhân dân và các nhà đầu tư

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được xây dựng trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn, và căn cứ vào kết quả điều tra đánh giá hiện trạng, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Mặt khác, các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra, khảo sát đến từng công trình, dự án và đã được sự đóng góp ý kiến các phòng, ban và địa phương. Vì vậy, đã đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và phù hợp với mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đảm bảo khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ và tôn tạo di tích lịch sử văn hoá.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, là căn cứ để phân bổ, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai trên địa bàn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái cho cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời, là công cụ để huyện thực hiện quản lý đất đai theo pháp luật. Do đó, sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tạo tiền đề cho việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 theo đúng mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

### 2. Kiến nghị

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện An Phú đạt hiệu quả cao, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện; hướng người sử dụng đất vào việc khai thác và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý sử dụng đất. Đề nghị:

- UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt kế hoạch để huyện An Phú làm căn cứ tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất đai đúng pháp luật và có hiệu quả cao.

- Tỉnh tập trung nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện.

- Tỉnh sớm có giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, … để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch.

- Tỉnh sớm tăng cường đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng, đặc biệt là đối với phát triển cơ sở hạ tầng để huyện hoàn thành các công trình, dự án trên địa bàn nhằm thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà huyện đã đề ra./.

## BIỂU SỐ LIỆU